PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del documento | BCP-001 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | [DD/MM/AAAA] |
| Elaborado por | Área de Tecnología / Comité de Continuidad |
| Revisado por | Dirección General |
| Aprobado por | Gerencia General |
| Clasificación | Documento confidencial – Uso restringido |
| Próxima revisión | [DD/MM/AAAA] o después de cada prueba |

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Continuidad del Negocio (BCP) establece el marco de actuación de Central Legal Advisors para garantizar la continuidad de sus operaciones críticas ante eventos que puedan interrumpir total o parcialmente la prestación de sus servicios.

El BCP tiene como propósito:

- Identificar los procesos críticos del negocio y sus dependencias tecnológicas.

- Definir estrategias de continuidad y recuperación.

- Asignar roles y responsabilidades al equipo de continuidad.

- Establecer procedimientos de activación, operación en contingencia y retorno a la normalidad.

- Cumplir con los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables.

Este plan se complementa con el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), el cual se enfoca específicamente en la restauración de los servicios tecnológicos.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Garantizar que Central Legal Advisors pueda continuar operando y prestando sus servicios críticos durante y después de una interrupción significativa, minimizando el impacto financiero, operativo, legal y reputacional.

Objetivos específicos

- Identificar y priorizar los procesos críticos del negocio.

- Definir los tiempos máximos de interrupción aceptables (MTPD, RTO, RPO).

- Establecer estrategias de continuidad para cada proceso crítico.

- Asignar responsabilidades claras al equipo de continuidad.

- Implementar un programa de pruebas, mantenimiento y mejora continua del plan.

3. ALCANCE

Este plan aplica a:

- Procesos críticos del negocio: gestión de leads, calificación y transferencia de casos (Qualifying), firma de casos (Signing), comunicación con clientes potenciales, análisis de datos y generación de reportes.

- Recursos de apoyo: infraestructura tecnológica (CRM, dialer, AWS, correo, colaboración), recursos humanos, instalaciones físicas y proveedores clave.

- Escenarios de interrupción: desastres naturales, fallos tecnológicos, ataques cibernéticos, pandemias, interrupciones de servicios públicos, entre otros.

Quedan excluidos de este plan (se manejan en otros documentos):

- Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) tecnológico (se maneja en documento separado).

- Plan de respuesta a incidentes de seguridad (manejado por Seguridad de la Información).

- Plan de evacuación y seguridad física del personal (manejado por RRHH y Operaciones).

4. DEFINICIONES

| Término | Definición |
| --- | --- |
| BCP (Business Continuity Plan) | Plan que define cómo la organización mantiene sus operaciones críticas durante y después de una interrupción. |
| BIA (Business Impact Analysis) | Análisis de impacto al negocio que identifica procesos críticos, dependencias y tiempos de recuperación. |
| MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption) | Tiempo máximo que la organización puede tolerar la interrupción de un proceso sin sufrir daños graves. |
| RTO (Recovery Time Objective) | Tiempo objetivo para restaurar un proceso o servicio después de la interrupción. |
| RPO (Recovery Point Objective) | Cantidad máxima de datos que se tolera perder, medida en tiempo. |
| Continuidad del negocio | Capacidad de la organización de seguir operando a un nivel aceptable durante una interrupción. |
| Modo de contingencia | Estado de operación con recursos alternos o reducidos durante la interrupción. |

5. ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO (BIA)

5.1 Procesos críticos identificados

| Proceso crítico | Descripción | Impacto si se interrumpe | MTPD | RTO | RPO | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de leads (Intake) | Captación, registro y primer contacto con clientes potenciales | Pérdida de oportunidades de negocio; insatisfacción de clientes | 8 horas | 2 horas | 1 hora | Crítica |
| Calificación y transferencia (Qualifying) | Evaluación de leads y transferencia a firmas cliente | Pérdida de credibilidad con clientes; incumplimiento de SLA | 12 horas | 4 horas | 1 hora | Crítica |
| Firma de casos (Signing) | Cierre de acuerdos y formalización de contratos | Pérdida de ingresos; retraso en procesos legales | 24 horas | 8 horas | 4 horas | Alta |
| Comunicación con clientes (Dialer/VoIP) | Llamadas entrantes y salientes, seguimiento de leads | Pérdida total de contacto con clientes potenciales | 4 horas | 1 hora | 0 horas | Crítica |
| Análisis de datos y reportes | Generación de dashboards, KPIs y reportes de desempeño | Retraso en toma de decisiones; falta de información para clientes | 48 horas | 12 horas | 24 horas | Media |

5.2 Dependencias tecnológicas

| Proceso crítico | Sistemas dependientes | Proveedor | RTO del sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de leads | CRM (Go High Level) | Go High Level | 4 horas |
| Calificación y transferencia | CRM, Dialer | Go High Level, Hot Prospector | 4 horas |
| Firma de casos | CRM, Plataforma de firma electrónica | Go High Level, proveedor de firma | 8 horas |
| Comunicación con clientes | Dialer, Telefonía VoIP | Hot Prospector, Twilio | 1 hora |
| Análisis de datos | Dashboards, herramientas de BI | Interno / Go High Level | 12 horas |

6. ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD

6.1 Estrategias por proceso crítico

| Proceso crítico | Estrategia principal | Estrategia alternativa |
| --- | --- | --- |
| Gestión de leads | Mantener acceso al CRM desde oficina central o sede alterna | Uso de hojas de cálculo y formularios manuales como contingencia temporal |
| Calificación y transferencia | Operación con CRM y dialer en modo normal | Transferencia manual de información a firmas cliente vía correo |
| Firma de casos | Uso de plataforma de firma electrónica | Firma en papel y digitalización posterior (con autorización) |
| Comunicación con clientes | Uso del dialer y telefonía VoIP | Uso de teléfonos móviles corporativos y aplicaciones de mensajería aprobadas |
| Análisis de datos | Dashboards en tiempo real | Reportes manuales generados por el equipo de datos |

6.2 Estrategias de recursos

| Recurso | Estrategia de continuidad |
| --- | --- |
| Instalaciones | Oficina central; sede alterna predefinida en [ubicación] para operación de emergencia. |
| Equipos de cómputo | Equipos de respaldo disponibles en inventario; compra o alquiler de emergencia según sea necesario. |
| Personal | Capacitación cruzada entre roles; personal de respaldo para funciones críticas. |
| Proveedores | Acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores clave; proveedores alternos identificados. |
| Información | Respaldo automático en nube con RPO de 1 hora; copias en otra región. |

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

7.1 Comité de Continuidad del Negocio

| Rol | Responsable (cargo) | Funciones en el BCP |
| --- | --- | --- |
| Coordinador de Continuidad | Responsable de Tecnologías de la Información | Liderar la activación del BCP, coordinar equipos, comunicar a la Dirección. |
| Responsable de Operaciones | Jefe de Operaciones | Garantizar la continuidad de los procesos de Intake, Qualifying y Signing. |
| Responsable de RRHH | Encargado de Recursos Humanos | Gestionar el bienestar del personal, asignar recursos humanos alternos. |
| Responsable de Comunicación | Director General | Comunicar a clientes, proveedores y partes interesadas. |
| Especialista en Infraestructura | Especialista en infraestructura cloud | Coordinar la recuperación tecnológica según el DRP. |
| Soporte Técnico | Técnico de soporte de TI | Apoyar en la logística de equipos y atención a usuarios. |

7.2 Matriz de escalamiento

| Nivel | Condición | Responsable a notificar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incidente menor, resuelto en menos de 1 hora | Soporte Técnico / Jefe de área |
| 2 | Interrupción de un proceso crítico por más de 1 hora | Coordinador de Continuidad |
| 3 | Interrupción total de operaciones por más de 4 horas | Director General |
| 4 | Desastre declarado, activación del BCP | Todo el Comité de Continuidad |

8. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DEL BCP

| Paso | Acción | Responsable | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detectar la interrupción y evaluar el impacto inicial. | Coordinador de Continuidad | 15 min |
| 2 | Convocar al Comité de Continuidad y declarar la activación del BCP. | Coordinador | 30 min |
| 3 | Comunicar la activación a todo el personal y a las partes interesadas. | Responsable de Comunicación | 30 min |
| 4 | Activar las estrategias de continuidad para los procesos críticos afectados. | Responsables de cada área | 1-2 horas |
| 5 | Ejecutar el DRP tecnológico si la interrupción involucra sistemas. | Especialista en Infraestructura | Según DRP |
| 6 | Monitorear la operación en modo de contingencia y ajustar recursos. | Coordinador | Continuo |
| 7 | Declarar el fin de la emergencia y retornar a la operación normal. | Coordinador / Director | Según avance |
| 8 | Documentar lecciones aprendidas y actualizar el plan. | Todo el equipo | Posterior |

9. PLAN DE COMUNICACIÓN

| Audiencia | Mensaje | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección General | Estado de la interrupción, impacto, acciones en curso | Reunión / teléfono | Coordinador |
| Colaboradores | Instrucciones de trabajo durante la contingencia | Correo / chat interno | RRHH |
| Clientes (firmas legales) | Posible retraso en el servicio, acciones de mitigación | Correo / llamada | Director General |
| Proveedores tecnológicos | Notificación de incidente y solicitud de soporte | Portal de tickets / teléfono | Especialistas |
| Autoridades (si aplica) | Notificación de incidente según obligación legal | Medios oficiales | Director General |

10. OPERACIÓN EN MODO DE CONTINGENCIA

Durante la contingencia, se aplicarán las siguientes medidas generales:

- Priorización de actividades: se atenderán primero los leads de mayor urgencia y las comunicaciones con firmas cliente.

- Uso de herramientas alternas: se habilitarán formularios manuales, hojas de cálculo y canales de comunicación alternos.

- Asignación de personal: se redistribuirán las cargas de trabajo entre el personal disponible.

- Registro de decisiones: todas las decisiones tomadas durante la contingencia se documentarán para su posterior análisis.

11. RETORNO A LA OPERACIÓN NORMAL

| Paso | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar que los sistemas y procesos críticos estén funcionando correctamente. | Coordinador / Especialistas |
| 2 | Validar la integridad de los datos restaurados. | Analista de Datos |
| 3 | Comunicar al personal y clientes el retorno a la operación normal. | Comunicación |
| 4 | Reasignar los recursos utilizados durante la contingencia. | Operaciones / TI |
| 5 | Realizar una sesión de lecciones aprendidas. | Todo el equipo |
| 6 | Actualizar el BCP y el DRP según los hallazgos. | Coordinador |

12. PRUEBAS DEL PLAN

| Tipo de prueba | Descripción | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de escritorio | Revisión del documento, datos de contacto y dependencias. | Semestral | Coordinador |
| Prueba de simulación | Simular un escenario de interrupción y activar el BCP parcialmente. | Anual | Todo el equipo |
| Prueba de failover tecnológico | Cambiar a entornos alternos y validar acceso a sistemas. | Anual | Especialistas |
| Simulacro integral | Simular un desastre completo, incluyendo evacuación y recuperación. | Anual | Todo el equipo |

Registro de pruebas: Cada prueba se documentará en el Acta de Prueba de Continuidad (Anexo B).

13. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

El plan será revisado y actualizado cuando ocurra:

- Cambio de proveedores tecnológicos.

- Modificación de la infraestructura o procesos críticos.

- Cambios en la estructura organizacional.

- Después de cada prueba, simulacro o incidente real.

- Al menos una vez al año.

14. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD/MM/AAAA] | Creación del BCP | Área de Tecnología / Comité | Gerencia General |

ANEXOS

Anexo A: Contactos de emergencia

| Rol | Nombre | Teléfono | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinador de Continuidad |  |  |  |
| Jefe de Operaciones |  |  |  |
| Encargado de RRHH |  |  |  |
| Director General |  |  |  |
| Especialista en Infraestructura |  |  |  |
| Especialista en Sistemas |  |  |  |
| Soporte Técnico |  |  |  |
| Proveedor AWS |  |  |  |
| Proveedor Twilio |  |  |  |
| Proveedor Go High Level |  |  |  |

Anexo B: Acta de Prueba de Continuidad

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Fecha de la prueba |  |
| Tipo de prueba |  |
| Procesos / sistemas evaluados |  |
| Resultado (Exitoso / Fallido) |  |
| Desviaciones encontradas |  |
| Acciones correctivas |  |
| Responsable de la prueba |  |
| Firma del coordinador |  |

Anexo C: Sede alterna predefinida

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Ubicación | [Dirección de la sede alterna] |
| Capacidad | [Número de personas] |
| Equipamiento disponible | [Computadoras, conexión, telefonía] |
| Responsable de acceso | [Nombre y cargo] |