PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del documento | PNS-001 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | [DD/MM/AAAA] |
| Elaborado por | Área de Tecnología |
| Revisado por | Responsable de TI / Dirección General |
| Aprobado por | Gerencia General |
| Clasificación | Documento interno – Uso controlado |
| Próxima revisión | [DD/MM/AAAA] o después de cambios relevantes |

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos, actividades, responsables y criterios de aceptación para la incorporación, implementación y puesta en operación de nuevos servicios tecnológicos en Central Legal Advisors, garantizando que:

- Los nuevos servicios estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización.

- Se realice una evaluación de riesgos previa a la implementación.

- Se cumplan los requisitos de seguridad, confidencialidad y protección de datos.

- Se minimicen los impactos negativos en la operación actual.

- Se documente adecuadamente todo el proceso para futuras auditorías.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la habilitación de cualquier nuevo servicio tecnológico, incluyendo:

- Nuevas plataformas de software (CRM, dialers, herramientas de automatización, IA, dashboards).

- Nuevos módulos o funcionalidades de sistemas existentes.

- Nuevos servicios de infraestructura cloud (AWS, almacenamiento, VDI).

- Nuevas herramientas de comunicación y colaboración (correo, mensajería, videollamadas).

- Integraciones con proveedores externos vía API.

- Cualquier cambio significativo que implique la puesta en marcha de un servicio no existente.

Quedan excluidos de este procedimiento:

- Cambios menores o de configuración que no alteren la funcionalidad (se gestionan como solicitudes de servicio).

- Actualizaciones de seguridad o parches rutinarios (se gestionan en el procedimiento de gestión de cambios).

3. DEFINICIONES

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Servicio tecnológico | Conjunto de funcionalidades, aplicaciones o infraestructura que se entrega a los usuarios para apoyar los procesos del negocio. |
| Habilitación de servicio | Proceso de planificar, implementar, probar y liberar un nuevo servicio para su uso productivo. |
| Solicitante | Persona o área que identifica la necesidad de un nuevo servicio. |
| Dueño del servicio | Responsable del área de negocio o tecnología que administrará el servicio una vez habilitado. |
| Evaluación de riesgos | Análisis de posibles amenazas, vulnerabilidades e impactos asociados al nuevo servicio. |
| Prueba piloto | Implementación controlada del servicio en un entorno limitado para validar su funcionamiento antes del despliegue total. |
| Pase a producción | Momento en que el servicio es liberado para uso general de la organización. |
| Gestión de cambios | Proceso formal para planificar, aprobar y ejecutar cambios en el entorno tecnológico. |

4. RESPONSABILIDADES

| Responsable | Función |
| --- | --- |
| Solicitante | Identificar la necesidad, justificar el requerimiento, participar en pruebas y aceptación final. |
| Responsable de TI | Evaluar la viabilidad técnica, coordinar el proceso, aprobar la implementación, asignar recursos. |
| Especialista en Sistemas / Infraestructura | Diseñar la solución técnica, ejecutar la implementación, realizar pruebas, documentar configuraciones. |
| Oficial de Seguridad (o responsable de seguridad) | Evaluar los riesgos de seguridad, validar el cumplimiento de políticas y normativa, aprobar controles. |
| Dirección General | Aprobar proyectos que impliquen inversión significativa o impacto estratégico. |
| Soporte Técnico | Participar en pruebas, recibir capacitación, brindar soporte posimplementación. |
| Proveedor externo (si aplica) | Entregar el servicio según contrato, participar en la implementación y soporte inicial. |

5. FASES DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se estructura en seis fases:

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Solicitud y justificación | El solicitante presenta la necesidad formalmente. |
| 2. Evaluación inicial | Se analiza la viabilidad, el impacto y la alineación estratégica. |
| 3. Diseño y planificación | Se define la solución técnica, recursos, cronograma y riesgos. |
| 4. Implementación y pruebas | Se configura el servicio, se ejecutan pruebas y se valida. |
| 5. Liberación (pase a producción) | Se habilita el servicio para uso general y se capacita al personal. |
| 6. Seguimiento y documentación | Se monitorea el desempeño y se formaliza la documentación. |

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES

6.1 Solicitud y justificación

| Paso | Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El solicitante identifica la necesidad del nuevo servicio. | Solicitante | — |
| 2 | Completa el Formato de Solicitud de Nuevo Servicio (Anexo A), indicando: nombre del servicio, objetivo, funcionalidades requeridas, usuarios objetivo, justificación de negocio, impacto esperado y urgencia. | Solicitante | Formato de solicitud |
| 3 | Envía la solicitud al Responsable de TI. | Solicitante | Correo / sistema de tickets |

6.2 Evaluación inicial

| Paso | Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Responsable de TI revisa la solicitud y verifica que esté completa. | Responsable de TI | Solicitud revisada |
| 2 | Se realiza un análisis de viabilidad técnica y financiera. | Responsable de TI | Informe de viabilidad |
| 3 | Se evalúa la alineación con los objetivos estratégicos y las políticas de seguridad. | Responsable de TI / Oficial de Seguridad | Acta de evaluación |
| 4 | Se determina si el servicio requiere aprobación de la Dirección General (por inversión o impacto). | Responsable de TI | Comunicación |
| 5 | Se comunica al solicitante la aprobación o rechazo de la solicitud, con justificación. | Responsable de TI | Correo / acta |

Criterios de aprobación:

- Alineación con objetivos del negocio.

- Disponibilidad de recursos (humanos, técnicos, financieros).

- Cumplimiento de políticas de seguridad y privacidad.

- Impacto controlado en la operación actual.

6.3 Diseño y planificación

| Paso | Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se designa un dueño del servicio y un líder técnico del proyecto. | Responsable de TI | Acta de designación |
| 2 | Se define la solución técnica: arquitectura, integraciones, requisitos de infraestructura, licencias, seguridad. | Especialista en Sistemas / Infraestructura | Documento de diseño |
| 3 | Se elabora el Plan de Implementación, que incluye: cronograma, recursos, riesgos, plan de pruebas, plan de capacitación y plan de retorno (rollback). | Líder técnico | Plan de implementación |
| 4 | Se realiza la Evaluación de Riesgos (Anexo B), identificando amenazas, vulnerabilidades, impactos y controles. | Oficial de Seguridad | Matriz de riesgos |
| 5 | Se presenta el plan a la Dirección para aprobación final (si aplica). | Responsable de TI | Acta de aprobación |

6.4 Implementación y pruebas

| Paso | Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se configura el servicio en un entorno de desarrollo o pruebas. | Especialista en Sistemas / Infraestructura | Configuración documentada |
| 2 | Se ejecutan pruebas funcionales (¿el servicio hace lo que se espera?). | Dueño del servicio | Acta de pruebas funcionales |
| 3 | Se ejecutan pruebas de seguridad (accesos, cifrado, vulnerabilidades). | Oficial de Seguridad | Informe de seguridad |
| 4 | Se ejecutan pruebas de integración con otros sistemas (CRM, dialer, AWS, etc.). | Especialista en Sistemas | Acta de pruebas de integración |
| 5 | Se realiza una prueba piloto con un grupo reducido de usuarios. | Usuarios piloto | Acta de prueba piloto |
| 6 | Se documentan y corrigen las desviaciones encontradas. | Líder técnico | Registro de incidencias |
| 7 | Se obtiene la aprobación del dueño del servicio para el pase a producción. | Dueño del servicio | Acta de aceptación |

6.5 Liberación (pase a producción)

| Paso | Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se verifica que todos los requisitos de seguridad y funcionalidad estén cumplidos. | Oficial de Seguridad | Checklist de liberación |
| 2 | Se ejecuta el pase a producción según el plan y en ventana de mantenimiento acordada. | Líder técnico | Plan de implementación |
| 3 | Se activa el servicio y se verifica su disponibilidad y rendimiento inicial. | Especialista en Sistemas | Monitoreo inicial |
| 4 | Se capacita a los usuarios finales en el uso del nuevo servicio. | Dueño del servicio / Soporte Técnico | Registro de capacitación |
| 5 | Se comunica oficialmente a toda la organización la disponibilidad del nuevo servicio. | Dirección / Comunicación | Comunicado interno |

6.6 Seguimiento y documentación

| Paso | Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se monitorea el desempeño del servicio durante los primeros 30 días. | Especialista en Sistemas | Reporte de seguimiento |
| 2 | Se atienden las incidencias y ajustes posimplementación. | Soporte Técnico | Sistema de tickets |
| 3 | Se actualiza la documentación técnica (configuraciones, manuales, inventario). | Especialista en Sistemas | Documentación actualizada |
| 4 | Se actualiza la Matriz de Roles y Permisos si el servicio requiere nuevos accesos. | Responsable de TI | Matriz actualizada |
| 5 | Se archiva toda la documentación del proyecto en el repositorio oficial. | Líder técnico | Repositorio documental |
| 6 | Se realiza una evaluación postimplementación para identificar lecciones aprendidas. | Responsable de TI | Acta de lecciones aprendidas |

7. EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos es obligatoria para todos los nuevos servicios. Se realizará conforme al Anexo B y considerará al menos los siguientes aspectos:

| Aspecto | Preguntas clave |
| --- | --- |
| Confidencialidad | ¿El servicio maneja datos sensibles? ¿Cómo se protegen? |
| Integridad | ¿Puede el servicio alterar datos de otros sistemas? |
| Disponibilidad | ¿Qué tan crítico es el servicio? ¿Qué pasa si falla? |
| Cumplimiento | ¿Cumple con Ley No. 787, Ley No. 1042, políticas internas? |
| Seguridad | ¿Existen vulnerabilidades conocidas? ¿Requiere MFA? |
| Dependencia | ¿Depende de proveedores externos? ¿Qué SLA tiene? |

Criterios de aceptación de riesgo: Ningún servicio será habilitado si presenta riesgos altos no mitigados, salvo autorización expresa de la Dirección General.

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Un nuevo servicio será considerado listo para producción cuando:

- Todas las pruebas funcionales, de seguridad e integración hayan sido exitosas.

- La evaluación de riesgos esté documentada y aprobada.

- El dueño del servicio haya firmado el acta de aceptación.

- Los usuarios hayan sido capacitados.

- La documentación técnica y de usuario esté actualizada.

- La matriz de roles y permisos haya sido actualizada si aplica.

- Exista un plan de soporte y monitoreo postimplementación.

9. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD/MM/AAAA] | Creación del procedimiento | Área de Tecnología | Gerencia General |

10. ANEXOS

Anexo A: Formato de Solicitud de Nuevo Servicio

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Fecha de solicitud |  |
| Solicitante |  |
| Área solicitante |  |
| Nombre del servicio |  |
| Objetivo del servicio |  |
| Funcionalidades requeridas |  |
| Usuarios objetivo |  |
| Justificación de negocio |  |
| Impacto esperado |  |
| Urgencia (Alta / Media / Baja) |  |
| Firma del solicitante |  |
| Firma del Responsable de TI |  |

Anexo B: Matriz de Evaluación de Riesgos

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Controles propuestos | Riesgo residual | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo C: Acta de Aceptación del Servicio

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Nombre del servicio |  |
| Fecha de aceptación |  |
| Dueño del servicio |  |
| Líder técnico |  |
| Resultado de pruebas |  |
| Riesgos aceptados |  |
| Condiciones pendientes |  |
| Firma del dueño del servicio |  |
| Firma del Responsable de TI |  |

Anexo D: Checklist de Liberación a Producción

| Ítem | Cumple (Sí/No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Pruebas funcionales exitosas |  |  |
| Pruebas de seguridad aprobadas |  |  |
| Integraciones validadas |  |  |
| Evaluación de riesgos documentada |  |  |
| Capacitación realizada |  |  |
| Documentación actualizada |  |  |
| Matriz de roles actualizada |  |  |
| Plan de soporte definido |  |  |