# Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Central Legal Advisors

Auditoria Informática

Discentes:

- Alarcón Sequeira Ezequiel Efraín

- López González Jade Esmeralda

- Madriz Sovalbarro Neyli Arlette

- Santamaria Paguaga Fernando Rafael

- Villagra Mena Quiezel Sinaí

Docente: Msc. Ing. Leonel Martínez Zúniga

Junio de 2026

- INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza a la empresa Central Legal Advisors, organización dedicada a la optimización de procesos de admisión legal para firmas de abogados, ubicada en el sector de servicios BPO orientados al área jurídica. La empresa se especializa en la gestión de leads, automatización de procesos y conversión de prospectos en clientes, apoyándose en el uso de herramientas tecnológicas como CRM, sistemas de llamadas y plataformas de análisis de datos.

En el contexto actual, la empresa enfrenta la necesidad de evaluar la eficiencia y seguridad de sus procesos tecnológicos, debido al manejo constante de información sensible de clientes y la dependencia de sistemas digitales para la operación. Esta situación genera riesgos asociados al acceso no autorizado, pérdida de información, fallas en los sistemas y posibles debilidades en los controles internos informáticos.

Ante esta situación, se ha identificado la necesidad de desarrollar una auditoría de sistemas de información, la cual será ejecutada bajo un enfoque basado en riesgos, utilizando como marco metodológico COBIT 5 y tomando como referencia los controles de seguridad de la norma ISO/IEC 27001. El proceso de auditoría se desarrollará en fases, iniciando con un diagnóstico para conocer la situación actual de la empresa, seguido de la elaboración de un informe preliminar con los principales hallazgos, y finalizando con la emisión de un informe de auditoría que contenga conclusiones y recomendaciones.

Como resultado de la ejecución de la auditoría, se espera que la empresa cuente con una visión clara del estado de sus controles tecnológicos, permitiendo identificar debilidades, mitigar riesgos y fortalecer la seguridad de la información, así como mejorar la eficiencia de sus procesos operativos y la toma de decisiones.

II. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Objetivo general

Auditar la eficacia del control interno informático en Central Legal Advisors.

Objetivos específicos

- Diagnosticar el estado actual de los controles internos informáticos implementados.

- Evaluar el cumplimiento de las políticas internas y normativas aplicables en materia de protección de datos y seguridad de la información.

- Identificar los hallazgos derivados del análisis efectuado.

- Estructurar un informe final que refleje de manera ordenada el desarrollo de la auditoría y la información obtenida durante su ejecución.

III. JUSTIFICACIÓN

La realización de esta auditoría responde a la necesidad de verificar la eficacia del control interno informático implementado en la organización, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades que puedan comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. A través de este proceso, se busca detectar debilidades en la configuración de los sistemas, en los controles de acceso y en la aplicación de políticas de seguridad, aspectos críticos en cualquier entorno que maneje datos sensibles de clientes.

Asimismo, esta auditoría es relevante porque permite comprobar el cumplimiento de normativas y políticas internas relacionadas con la protección de datos y la seguridad de la información, lo cual no solo contribuye a la prevención de riesgos tecnológicos, sino que también fortalece la confianza de los clientes en la organización. El adecuado manejo de la información legal es un factor clave para la reputación y credibilidad de la empresa, por lo que garantizar su protección resulta una prioridad estratégica.

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, gran parte de las organizaciones dependen de sistemas informáticos para la gestión de sus operaciones diarias, por lo que un factor importante dentro de sus actividades es la ejecución de auditorías, que están dirigidas a evaluar y garantizar que dichos sistemas funcionen bajo el cumplimiento de controles internos adecuados que aseguren la protección, integridad y disponibilidad de la información.

El riesgo de pérdida de datos sensibles o sanciones regulatorias dentro de una organización es una amenaza que involucra a las distintas áreas que la conforman y en consecuencia un alto riesgo de interrupción del negocio por ende es necesario contar con un control interno bien definido.

En el caso de Central Legal Advisors, se emplea un sistema para la gestión de comunicaciones y procesamiento de datos, que incluye registro y grabación de llamadas lo cual implica el manejo de información sensible y el cumplimiento de disposiciones legales relacionadas con la privacidad y el consentimiento de los usuarios.

V. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la presente auditoría informática comprende la evaluación del sistema de información utilizado por la empresa Central Legal Advisors, con énfasis en la eficacia del control interno informático y los mecanismos de seguridad implementados para la protección de la información.

La auditoría se desarrollará bajo un enfoque basado en riesgos, utilizando como referencia el marco COBIT 5, principalmente en el dominio de gestión DSS (Deliver, Service and Support), orientado a la evaluación de la operación, seguridad y soporte de los servicios de TI. Asimismo, se empleará la norma ISO/IEC 27001 como referencia para la evaluación de los controles de seguridad de la información.

Estos marcos servirán como base para la identificación, análisis y evaluación de los controles del sistema, cuya aplicación metodológica será desarrollada en la sección correspondiente.

El análisis abarcará los siguientes módulos y áreas del entorno tecnológico:

- Gestión de accesos y control de usuarios (autenticación, autorización, roles y segregación de funciones)

- Gestión de datos y seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos)

- Configuración del sistema y controles operativos (CRM, automatización de procesos y gestión de leads)

- Infraestructura tecnológica y disponibilidad del servicio (entorno cloud, continuidad del negocio y respaldos)

- Gestión de comunicaciones y procesamiento de información (sistemas de llamadas, grabación y control de acceso a la información)

- Monitoreo, control y cumplimiento (logs, dashboards, KPIs y cumplimiento de políticas internas)

En este contexto, se evaluará el grado en que los controles implementados contribuyen a mitigar riesgos asociados al acceso no autorizado, pérdida de información, fallas del sistema, uso indebido de datos y cumplimiento de disposiciones legales.

La auditoría incluirá la verificación de controles de acceso lógico, gestión de usuarios y permisos, mecanismos de autenticación, procedimientos de respaldo y recuperación de información, configuración del sistema, así como controles aplicados a la protección de datos sensibles.

VI. METODOLOGIA DE LA AUDITORÍA

La presente auditoría informática se desarrollará mediante un enfoque estructurado y basado en riesgos, orientado a evaluar la eficacia del control interno informático implementado en Central Legal Advisors. La metodología ha sido escogida conforme al alcance definido para la presente auditoría.

La auditoría se desarrollará bajo un enfoque basado en riesgos, utilizando como marco metodológico principal COBIT 5, haciendo uso del dominio de gestión DSS (Deliver, Service and Support), por su relación directa con la operación de servicios tecnológicos, administración de seguridad, continuidad operativa, soporte a usuarios y control de procesos tecnológicos. De forma complementaria, se utilizará la norma ISO/IEC 27001:2022 como criterio de referencia para la evaluación de controles de seguridad de la información.

| COBIT 5 - DOMINIO DSS | ISO/IEC 27001 |
| --- | --- |
| DSS01 Gestionar Operaciones | Controles operacionales |
| DSS02 Gestionar solicitudes de Servicio e Incidentes | Gestión de incidentes de seguridad |
| DSS03 Gestionar problemas | Protección de datos |
| DSS04 Gestionar Continuidad | Continuidad del servicio |
| DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad | Control de accesos, |
| DSS06 Gestionar Controles de Proceso del Negocio | Cumplimiento de políticas internas |

VII. MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE

Para que la auditoría de sistemas cuente con el debido sustento jurídico y técnico, el proceso de evaluación se fundamenta en disposiciones legales nacionales, estándares internacionales y normativa interna aplicable a Central Legal Advisors. Dichos lineamientos permiten establecer criterios objetivos para valorar el tratamiento de datos sensibles, la privacidad de las comunicaciones, la seguridad de la información y la eficacia de los controles internos en entornos digitales y de trabajo remoto.

- Marco Jurídico Nacional de Nicaragua

Constitución Política de la República de Nicaragua (Arto. 26)

Reconoce el derecho a la vida privada, a la honra personal y familiar, así como la inviolabilidad de las comunicaciones. Este precepto constituye base legal para evaluar los controles de acceso a grabaciones, registros de llamadas y datos personales administrados por la organización.

- Ley No. 787, Ley de Protección de Datos Personales

Regula el tratamiento legítimo de datos personales contenidos en archivos, bases de datos y sistemas automatizados. Su aplicación resulta esencial para verificar la confidencialidad, integridad y uso adecuado de la información obtenida en los procesos de captación, calificación y gestión de clientes potenciales.

- Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos

Establece sanciones relacionadas con acceso ilícito a sistemas informáticos, uso indebido de datos, fraude tecnológico y vulneración de información digital. Sirve como referencia para evaluar controles de seguridad lógica, monitoreo de accesos y protección de infraestructura tecnológica.

- Ley No. 641, Código Penal de Nicaragua

Contempla disposiciones vinculadas con delitos contra la intimidad, revelación indebida de información y afectación de datos electrónicos. Constituye criterio legal para revisar la custodia de documentos, grabaciones y demás información sensible administrada por la empresa.

- Estándares Internacionales de Referencia

- Norma ISO/IEC 27001:2022

Proporciona los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Se utilizará como base técnica para evaluar la administración de riesgos, políticas de seguridad y controles implementados en la organización.

- COBIT 5

Se adopta como marco de referencia complementario para la evaluación de la gestión y control de Tecnologías de Información, con énfasis en el dominio de gestión DSS (Deliver, Service and Support). Permitirá valorar la eficacia de las operaciones tecnológicas, los controles internos informáticos, la continuidad del servicio, la seguridad lógica, la atención de incidentes y el soporte técnico, conforme a las necesidades operativas de la organización.

- Normativa y Políticas Internas

- Políticas de Privacidad y Consentimiento

Documentación interna orientada a garantizar que los titulares de datos sean informados adecuadamente sobre el tratamiento de su información personal, así como sobre la grabación de llamadas y comunicaciones realizadas durante la prestación del servicio.

- Políticas de Seguridad de la Información

Conjunto de lineamientos internos relativos al uso adecuado de sistemas, resguardo de credenciales, manejo de información confidencial, clasificación de datos y respuesta ante incidentes.

- Manual de Funciones y Segregación de Roles

Documento organizacional que define responsabilidades, niveles de acceso y funciones del personal en las áreas de Intake, Qualifying, Signing y soporte tecnológico, con el propósito de evitar conflictos de funciones, accesos indebidos o concentración de privilegios.

- Contratos y Acuerdos con Terceros Tecnológicos

Incluye contratos de servicios cloud, CRM, telefonía, automatización y demás proveedores tecnológicos, los cuales serán considerados para revisar cláusulas de confidencialidad, niveles de servicio, respaldo y responsabilidad sobre la información.

La aplicación conjunta de este marco legal y normativo permitirá desarrollar la auditoría con criterios técnicos consistentes, asegurando que las conclusiones emitidas estén respaldadas por disposiciones vigentes y buenas prácticas reconocidas internacionalmente.

VIII. DIAGNOSTICO TI. PERFIL DE LA EMPRESA

Perfil de la empresa o institución

La empresa Central Legal Advisors es una organización especializada en la optimización de procesos de intake (admisión) (captación de clientes) para firmas legales, particularmente en el sector de lesiones personales. Su enfoque principal es transformar el proceso de recepción de leads en un sistema estructurado de ventas, permitiendo a los abogados enfocarse en su práctica legal mientras la empresa gestiona la conversión de prospectos en casos firmados.

Caracterización de la empresa o institución

Central Legal Advisors se caracteriza por ser una empresa de servicios BPO (Business Process Outsourcing) orientada al sector legal, que combina estrategias de ventas, tecnología y automatización para mejorar la eficiencia operativa de sus clientes. La empresa trabaja como un socio estratégico, implementando sistemas completos de intake, seguimiento y conversión de leads, con un enfoque basado en resultados, métricas (KPIs) y escalabilidad.

Además, se distingue por su enfoque consultivo, ya que no solo ejecuta procesos, sino que también diseña e implementa sistemas personalizados adaptados a las necesidades de cada firma legal.

Productos o servicios ofrecidos

Entre los principales servicios que ofrece Central Legal Advisors se encuentran:

- Implementación de sistemas de admisión - intake legal personalizados

- Calificación y firma de leads según los criterios de cada firma

- Seguimiento automatizado de prospectos (hasta 90 días)

- Servicios de warm transfer (transferencia de clientes calificados)

- Coaching en intake y formación de equipos

- Implementación de CRM, dialers y herramientas de automatización

- Reportes y dashboards en tiempo real (ROI y desempeño)

- Gestión de comunicación con clientes potenciales (first impression + follow-up)

Misión

Proveer a las firmas legales un sistema de intake de clase mundial que transforme consultas en casos firmados, eliminando los cuellos de botella operativos y permitiendo que los abogados se enfoquen en ejercer el derecho.

Visión

Convertirse en el socio estratégico líder en la optimización de procesos de intake legal, estableciendo el estándar en sistemas de ventas y conversión dentro de la industria jurídica.

- EVALUACION ORGANIZACIONAL

o Estructura organizacional

La estructura organizacional de Central Legal Advisors se basa en un modelo funcional orientado a procesos, donde se integran áreas de ventas (intake), tecnología, automatización y análisis de datos.

Dentro del área operativa, la empresa cuenta con dos equipos principales:

Equipo de Qualifying (calificación): encargado de evaluar los leads entrantes según los criterios específicos de cada firma legal, identificando si cumplen con los requisitos para ser considerados casos potenciales. En estos casos, los leads calificados son transferidos (warm transfer) al equipo del cliente.

Equipo de Signing (firma de casos): responsable de cerrar directamente los casos en nombre de la firma legal, actuando como un equipo de ventas completo que convierte los leads en clientes firmados.

Adicionalmente, la estructura incluye:

Equipo de intake (primer contacto y gestión de llamadas)

Área tecnológica (CRM, automatización, dashboards y AI)

Dirección estratégica (Head of Sales y liderazgo)

Esta división permite a la empresa adaptarse a distintos modelos de servicio, ya sea calificando leads o gestionando todo el proceso hasta la firma del caso.

o Funciones Generales

Las funciones principales de Central Legal Advisors se centran en la optimización del proceso de intake para firmas legales, mediante la implementación de estrategias operativas, tecnológicas y comerciales. Entre sus funciones destacan:

- Gestionar la captación, calificación y conversión de leads en casos legales

- Ejecutar procesos de seguimiento continuo (follow-up)

- Implementar sistemas tecnológicos adaptados a cada firma

- Analizar métricas de desempeño (KPIs) y generar reportes en tiempo real

- Brindar servicios de qualifying y signing según las necesidades del cliente

- Capacitar equipos de intake y mejorar procesos internos

- Garantizar una experiencia inicial efectiva para los clientes potenciales

- EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL

o RRHH, designación de carga de trabajo

La asignación de recursos humanos en Central Legal Advisors se realiza de manera flexible y basada en la demanda de cada firma legal. La carga de trabajo se distribuye según el volumen de leads, horarios requeridos y tipo de servicio (qualifying o signing), permitiendo cobertura continua, incluso fuera de horarios laborales y fines de semana.

Además, el personal es capacitado en función de los criterios específicos de cada cliente, asegurando consistencia en la calificación y gestión de leads.

o Eficiencia en los procedimientos

La empresa presenta un alto nivel de eficiencia operativa debido a la estandarización de procesos y el uso de herramientas tecnológicas. La implementación de sistemas automatizados de seguimiento y el uso de scripts estructurados permiten optimizar la conversión de leads y reducir pérdidas por falta de seguimiento.

El enfoque basado en procesos medibles facilita la mejora continua y la escalabilidad del servicio.

o Control de actividades

El control de actividades se realiza mediante dashboards y herramientas de monitoreo en tiempo real, que permiten evaluar el desempeño del equipo, la calidad de las llamadas y las tasas de conversión.

Asimismo, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de conversaciones (conversation intelligence) permite supervisar la calidad de interacción con los clientes y detectar oportunidades de mejora.

o Auditorías externas e internas

La empresa implementa mecanismos de control interno a través del análisis constante de métricas, reportes de desempeño y revisión de llamadas. Estas prácticas funcionan como auditorías internas continuas orientadas a garantizar la calidad del servicio.

En cuanto a auditorías externas, estas pueden depender de los requerimientos de las firmas legales clientes, especialmente en aspectos relacionados con cumplimiento de estándares, calidad del servicio y manejo de información.

- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS

o Hardware y equipo: La empresa utiliza infraestructura tecnológica orientada a la comunicación y gestión de datos, incluyendo equipos de cómputo, sistemas de llamadas (dialers) y dispositivos para operación remota.

Estaciones de Trabajo – Área de Intake (Primer Contacto y Ventas)

- Tipo de equipo: 15 computadoras portátiles.

- Especificaciones técnicas: Procesador Intel Core i5 de undécima generación (4 núcleos / 8 hilos), 16 GB de memoria RAM, almacenamiento SSD de 256 GB.

- Periféricos por estación: Diadema con cancelación de ruido pasiva y conexión USB; mouse inalámbrico.

- Condición y estado: Antigüedad promedio de 1.5 años. Desgaste estético normal (teclas con brillo, marcas leves). Todos los equipos encienden correctamente, ejecutan el sistema operativo sin errores y cuentan con las aplicaciones de agente actualizadas (navegador, softphone, cliente VPN). La autonomía de batería supera las 3 horas en condiciones normales de uso.

- Uso principal: Gestión de llamadas entrantes y salientes mediante el dialer web, captura y actualización de datos en el CRM, consulta de guiones de venta y envío de correos electrónicos de seguimiento.

Estaciones de Trabajo – Área de Qualifying y Signing (Calificación y Cierre de Casos)

- Tipo de equipo: 4 equipos de escritorio “todo en uno” y 6 computadoras portátiles de alto desempeño.

- Especificaciones técnicas:

  - Equipos todo en uno: Procesador Intel Core i7 de duodécima generación (6 núcleos / 12 hilos), 32 GB de memoria RAM, SSD NVMe de 512 GB, cámara integrada de alta definición.

  - Portátiles: Procesador Intel Core i7 de duodécima generación, 16 GB de memoria RAM, SSD NVMe de 512 GB.

- Periféricos por estación: Diadema inalámbrica con cancelación de ruido activa (ANC); teclado y mouse ergonómicos; un segundo monitor externo para los líderes de equipo.

- Condición y estado: Los equipos todo en uno tienen menos de 6 meses, impecables. Las portátiles llevan aproximadamente 1 año de uso, en buen estado. Las diademas ANC, críticas para videollamadas, funcionan óptimamente, con almohadillas en buen estado y batería que cubre la jornada.

- Uso principal: Videollamadas de verificación de identidad y calificación legal con clientes potenciales, firma electrónica de contratos, revisión documental y sesiones de retroalimentación mediante herramientas de conversation intelligence.

Estaciones de Trabajo – Área Tecnológica y Dirección Estratégica

- Tipo de equipo: 5 computadoras portátiles tipo estación de trabajo móvil.

- Especificaciones técnicas: Procesador Intel Core i7 de alto rendimiento o Intel Core i9 de duodécima generación (8 núcleos / 16 hilos), 32 GB de memoria RAM, SSD NVMe de 1 TB, tarjeta gráfica dedicada.

- Periféricos por estación: Diadema supraaural profesional; monitor externo de alta resolución con hub de conectividad.

- Condición y estado: Equipos de primer nivel, sin daños, fallos ni sobrecalentamiento. Se encuentran en el primer tercio de su ciclo de vida planificado a 3 años.

- Uso principal: Administración de la plataforma cloud, desarrollo y mantenimiento de dashboards de inteligencia de negocio, configuración avanzada del CRM, diseño de automatizaciones y monitoreo de la infraestructura.

Valoración General del Estado de los Equipos

Durante la inspección física de una muestra representativa y la aplicación de listas de verificación, se determinó que el 95 % de los activos se encuentra en estado “Bueno” u “Óptimo”, sin indicios de fallos de almacenamiento, sobrecalentamiento ni daños materiales significativos.

o Software: Se emplean herramientas tecnológicas especializadas que permiten gestionar, automatizar y optimizar el proceso de intake legal. Entre las principales categorías se incluyen:

- CRM (Customer Relationship Management): para la gestión de leads, seguimiento de clientes potenciales y control del pipeline de ventas.

- Sistemas de automatización: utilizados para ejecutar secuencias de seguimiento (follow-up), asegurando contacto continuo con los prospectos durante el proceso de conversión.

- Software de llamadas (Dialers): como herramientas tipo Hot Prospector y soluciones similares a NobleBiz, que permiten la gestión eficiente de llamadas entrantes y salientes, así como la asignación de leads en tiempo real.

- Dashboards y herramientas de analítica: utilizados para monitorear métricas clave como tasas de conversión, tiempos de respuesta y retorno de inversión (ROI), facilitando la toma de decisiones basada en datos.

- Inteligencia Artificial (AI) y Conversation Intelligence: empleadas para analizar la calidad de las llamadas, evaluar el desempeño de los agentes, identificar oportunidades de mejora y optimizar la comunicación con los clientes potenciales.

o Evaluación de los sistemas: Los sistemas utilizados permiten automatizar procesos clave, mejorar la experiencia del cliente y asegurar seguimiento constante, lo que incrementa significativamente la tasa de conversión.

o Hardware: La empresa utiliza infraestructura tecnológica orientada a la comunicación y gestión de operaciones remotas. Entre los principales recursos se incluyen:

- Equipos de cómputo (laptops o PCs) para el personal de intake, qualifying y signing

- Dispositivos de audio (headsets profesionales) para la gestión de llamadas

- Servidores en la nube (cloud computing), evitando infraestructura física local

- Equipos de red básicos (routers, switches) para garantizar conectividad estable

- Estaciones de trabajo remotas adaptadas al modelo de operación distribuida

o Redes: La empresa opera mediante infraestructura digital y conectividad en línea, permitiendo trabajo remoto, comunicación en tiempo real y acceso a sistemas centralizados.

a) Conectividad de los Puestos de Trabajo

- Medios de transmisión: Cada colaborador accede a los sistemas corporativos mediante su conexión de banda ancha, utilizando medios de fibra óptica o cable coaxial, según la cobertura del proveedor en su zona.

- Proveedores de servicios de internet (ISP) utilizados: La organización exige a su personal contratar servicios con proveedores de cobertura nacional que ofrezcan fibra óptica o conexiones estables de alta velocidad, siendo los más comunes entre los colaboradores Tigo Business y Claro Hogar/Empresas. El ancho de banda mínimo requerido por la empresa es de 20 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida por estación.

- Equipo de red local en el domicilio: En casos donde la cobertura inalámbrica del módem del ISP es insuficiente, la empresa suministra un enrutador inalámbrico de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) para garantizar una conexión estable. La red doméstica se segmenta para uso exclusivo laboral durante la jornada.

- Conectividad segura hacia los sistemas corporativos: Todo el acceso a los sistemas de información, incluyendo CRM, paneles administrativos y repositorios de datos, se canaliza de manera obligatoria a través de una Red Privada Virtual (VPN) con cliente instalado en cada equipo, utilizando cifrado de extremo a extremo.

b) Servicios en la Nube y Proveedores Tecnológicos

- Proveedor principal de infraestructura como servicio (IaaS): Amazon Web Services (AWS) es el proveedor de nube donde residen todos los componentes del sistema. Los servicios contratados incluyen:

  - Cómputo en la nube: Instancias virtuales que soportan aplicaciones de integración y backend del CRM.

  - Almacenamiento: Repositorio de grabaciones de llamadas, contratos firmados y copias de registros de actividad, con cifrado en reposo y control de versiones habilitado.

  - Escritorios virtuales (VDI): Asignados al equipo tecnológico para acceso seguro a consolas de administración, independientemente del dispositivo físico que utilicen.

- Proveedor de comunicaciones unificadas (Telefonía VoIP): Twilio es la plataforma que proporciona los servicios de voz para el sistema de llamadas (dialer). La conexión con el CRM se realiza mediante integraciones vía API.

- Servicio de correo electrónico y colaboración: Se utiliza Outlook para la gestión de correo corporativo, almacenamiento en Drive y mensajería interna.

Información a Nivel de TI

Como parte del diagnóstico, se recabó la siguiente información relevante sobre la gestión y el entorno de Tecnologías de la Información:

- Gestión de Activos de TI: La adquisición, asignación y baja de equipos de cómputo se realiza a través del área de operaciones con apoyo de un responsable de TI. No se identificó un sistema automatizado de inventario (CMDB o similar); el registro actual se lleva en una hoja de cálculo compartida, lo cual eleva el riesgo de desactualización.

- Soporte Técnico: El soporte de primer nivel se atiende internamente mediante un grupo de chat y escritorio remoto. El soporte de segundo nivel, incluyendo garantías y reparaciones, está cubierto por un contrato con un proveedor externo. El tiempo de respuesta acordado para incidencias críticas es de 4 horas durante días hábiles.

- Gestión de Software y Licencias: Se utiliza un inventario manual de software instalado. Las licencias de productividad, CRM, dialer y herramientas de automatización se gestionan mediante paneles de administración en línea. No se evidenció una revisión periódica formal de cumplimiento de licenciamiento.

- Control de Acceso Lógico a la Capa de Administración: Los accesos a consolas de administración cloud y paneles de TI están restringidos a los 5 miembros del equipo tecnológico.

- Procedimientos de Alta y Baja de Personal: Al ingreso de un colaborador, el área de TI configura el equipo con la imagen estandarizada, instala las aplicaciones necesarias y crea las cuentas en el directorio de usuarios. Al egreso, se desactivan las cuentas en un plazo máximo de 24 horas y se solicita la devolución del equipo.

Organigrama

La empresa presenta una estructura funcional orientada a procesos, donde el área operativa de admisión (intake) se apoya en tecnología y análisis para optimizar la conversión de clientes (leads).

- GESTIÓN DE RIESGOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Estándares

La gestión de riesgos en tecnología de información en la empresa Central Legal Advisors se apoya en estándares y marcos de referencia que permiten identificar, analizar y tratar los riesgos de manera sistemática. Para este proceso se toman como referencia la norma ISO/IEC 27001 para la evaluación de controles de seguridad de la información, así como el marco COBIT 5, específicamente en el dominio de gestión DSS (Deliver, Service and Support).

Estos estándares se utilizan como criterio de evaluación de los controles implementados en el sistema de información, permitiendo verificar la protección de los datos, la gestión de accesos, la continuidad del servicio y el cumplimiento de políticas internas.

Controles en TI

En el entorno tecnológico de la empresa, los controles en TI están orientados a garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de información utilizado para la gestión de leads, comunicaciones y procesamiento de datos.

Entre los principales controles identificados se encuentran:

- Control de accesos mediante usuarios, roles y permisos

- Mecanismos de autenticación para el ingreso al sistema

- Respaldo y recuperación de la información almacenada

- Monitoreo de actividades a través de logs y dashboards

- Control sobre el acceso a grabaciones y datos sensibles

Estos controles permiten reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y mitigar su impacto, fortaleciendo el control interno informático y la gestión de riesgos en la organización.

Políticas y normas

La empresa cuenta con lineamientos internos que regulan el uso de los sistemas de información y la protección de los datos, los cuales constituyen la base para la gestión de riesgos en el entorno tecnológico.

Entre estos lineamientos se incluyen:

- Políticas de seguridad de la información

- Políticas de control de accesos y gestión de usuarios

- Normas para el manejo de datos sensibles de clientes

- Procedimientos de respaldo y recuperación de información

- Lineamientos para el uso adecuado de herramientas tecnológicas

El cumplimiento de estas políticas es fundamental para prevenir riesgos asociados al uso indebido de la información y garantizar el cumplimiento de disposiciones legales relacionadas con la privacidad de los datos.

Amenazas y vulnerabilidades

En el contexto de la empresa Central Legal Advisors, las amenazas corresponden a eventos que pueden afectar el sistema de información, mientras que las vulnerabilidades representan debilidades que pueden ser explotadas por dichas amenazas.

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran:

- Accesos no autorizados al sistema

- Ataques informáticos como phishing o malware

- Fallas en la infraestructura tecnológica o en el servicio cloud

- Pérdida, alteración o filtración de datos sensibles

Por su parte, las vulnerabilidades observadas incluyen:

- Contraseñas débiles o mecanismos de autenticación insuficientes

- Falta de control adecuado en la gestión de usuarios y permisos

- Configuración incorrecta de sistemas como CRM y automatización

- Ausencia de monitoreo continuo del sistema

La interacción entre amenazas y vulnerabilidades da origen a los riesgos en el sistema de información, los cuales pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la continuidad operativa de la organización.

Matriz de Riesgo

| No | Causas potenciales | Riesgo | No | Efectos | Clasificación del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contraseñas débiles, falta de una autenticación robusta | Acceso no autorizado al sistema | 1 | Robo o filtración de información confidencial | Seguridad / Tecnológico |
| 2 | Falta de copias de seguridad, fallos del sistema | Pérdida de datos de clientes | 2 | Pérdida de información crítica y afectación del servicio | Tecnológico |
| 3 | Problemas en servidores, caídas del servicio cloud | Falla del sistema SaaS | 3 | Interrupción del servicio y pérdida de leads | Operativo / Tecnológico |
| 4 | Exceso de permisos, falta de segregación de funciones | Uso indebido de información por empleados | 4 | Fuga de información o uso indebido de datos | Seguridad / Organizacional |
| 5 | Manejo incorrecto de datos, grabación sin consentimiento | Incumplimiento de normativas de privacidad | 5 | Sanciones legales y pérdida de reputación | Legal / Cumplimiento |
| 6 | Configuración incorrecta del CRM, errores de integración | Fallas en el CRM | 6 | Pérdida de seguimiento de clientes potenciales | Tecnológico |
| 7 | Fallos en software de llamadas, problemas de red | Interrupción del sistema de llamadas (dialer) | 7 | Pérdida de comunicación con clientes | Operativo |
| 8 | Permisos mal configurados, falta de control de accesos | Acceso indebido a grabaciones de llamadas | 8 | Exposición de información sensible | Seguridad |
| 9 | Configuración incorrecta de automatización | Errores en seguimiento automatizado | 9 | Pérdida de oportunidades de conversión | Operativo |
| 10 | Falta de capacitación, debilidad en seguridad | Ataques informáticos (phishing/malware) | 10 | Compromiso del sistema o robo de datos | Seguridad |
| 11 | Dependencia del proveedor cloud | Caída del servicio en la nube | 11 | Interrupción total del sistema | Tecnológico |
| 12 | Falta de control en creación/eliminación de usuarios | Mala gestión de usuarios | 12 | Accesos indebidos o cuentas activas innecesarias | Seguridad |
| 13 | Uso inadecuado de herramientas de comunicación | Fuga de información por canales digitales | 13 | Divulgación de datos confidenciales | Seguridad |
| 14 | Errores en procesamiento de datos | Fallas en dashboards y KPIs | 14 | Toma de decisiones incorrectas | Operativo |
| 15 | Falta de monitoreo en tiempo real | Ausencia de detección de incidentes | 15 | No identificación de fallas o ataques | Operativo / Tecnológico |

| Descripción del control | Registro que evidencia aplicación del control |  | Disminuye probabilidad | Disminuye impacto | Valor cuantitativo | Valor cualitativo | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación con usuario y contraseña |  | Logs de acceso, base de datos de usuarios | Sí | No | 3 | Moderada | 3 |
| Sistema de backups periódicos |  | Registros de copias de seguridad | Sí | Sí | 3 | Moderada | 3 |
| Infraestructura cloud con alta disponibilidad |  | Contrato del proveedor, SLA | Sí | Sí | 4 | Alta | 4 |
| Gestión de roles y permisos básicos |  | Configuración de usuarios en sistema | Sí | No | 2 | Baja | 2 |
| Políticas de privacidad y manejo de datos |  | Documentos internos | Sí | No | 3 | Moderada | 3 |
| Configuración y mantenimiento del CRM |  | Registros del sistema CRM | Sí | No | 3 | Moderada | 3 |
| Sistema de llamadas (dialer) con monitoreo |  | Reportes del sistema de llamadas | Sí | Sí | 3 | Moderada | 3 |
| Control de accesos a grabaciones |  | Configuración de permisos | Sí | No | 2 | Baja | 2 |
| Configuración de automatización de procesos |  | Registros del sistema | Sí | No | 2 | Baja | 2 |
| Capacitación básica en seguridad |  | Registros de capacitación | Sí | No | 2 | Baja | 2 |
| Contrato y respaldo del proveedor cloud |  | SLA, documentación del proveedor | Sí | Sí | 4 | Alta | 4 |
| Procedimientos de gestión de usuarios |  | Registro de altas/bajas de usuarios | Sí | No | 3 | Moderada | 3 |
| Políticas de uso de herramientas digitales |  | Documentos internos | Sí | No | 2 | Baja | 2 |
| Validación de datos y reportes |  | Registros de análisis de datos | Sí | No | 3 | Moderada | 3 |
| Herramientas de monitoreo del sistema |  | Logs, reportes del sistema | Sí | Sí | 3 | Moderada | 3 |

| Nº | Probabilidad (Valor/Nivel) | Impacto (Valor/Nivel) | Nivel de Riesgo (NRCC) | Opción de Manejo | Acciones | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Implementar autenticación multifactor (MFA) | Área TI | Logs de acceso |
| 2 | 2 – Improbable | 5 – Crítico | Alto | Reducir | Fortalecer backups automáticos y pruebas de restauración | Área TI | Reportes de backup |
| 3 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Transferir | Mejorar SLA con proveedor cloud | Dirección / TI | Contrato SLA |
| 4 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Segregación de funciones y auditorías internas | RRHH / TI | Registros de accesos |
| 5 | 2 – Improbable | 5 – Crítico | Alto | Evitar | Implementar controles de consentimiento y cumplimiento legal | Legal / TI | Políticas documentadas |
| 6 | 3 – Posible | 3 – Moderado | Moderado | Reducir | Revisiones periódicas y mantenimiento del CRM | TI | Reportes del sistema |
| 7 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Redundancia de red y monitoreo continuo | TI | Reportes de sistema |
| 8 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Control estricto de permisos y cifrado | TI | Configuración de accesos |
| 9 | 3 – Posible | 3 – Moderado | Moderado | Reducir | Validación de flujos automatizados | TI / Operaciones | Logs del sistema |
| 10 | 4 – Probable | 5 – Crítico | Extremo | Reducir | Capacitación + antivirus + firewall | TI / RRHH | Reportes de seguridad |
| 11 | 2 – Improbable | 5 – Crítico | Alto | Transferir | Uso de proveedores redundantes | Dirección / TI | SLA proveedor |
| 12 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Automatizar altas/bajas de usuarios | TI | Registro de usuarios |
| 13 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Políticas y monitoreo de comunicaciones | TI / RRHH | Políticas internas |
| 14 | 3 – Posible | 3 – Moderado | Moderado | Reducir | Validación y control de calidad de datos | TI / Data | Reportes analíticos |
| 15 | 3 – Posible | 4 – Mayor | Alto | Reducir | Implementar SIEM o monitoreo en tiempo real | TI | Logs y alertas |

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo de la auditoría se emplearán diversos instrumentos de recopilación de información, los cuales permitirán obtener evidencia suficiente, competente y relevante sobre el estado de los controles internos informáticos en la organización.

En coherencia con la metodología establecida, basada en el marco COBIT 5 (dominio DSS) y tomando como referencia los controles de seguridad de la norma ISO/IEC 27001, se utilizarán los siguientes instrumentos:

- Entrevistas estructuradas

- Cuestionarios de control interno

- Listas de verificación (checklists)

- Revisión documental

- Observación directa

Con el fin de asegurar la coherencia entre los instrumentos de recopilación de información, el alcance de la auditoría y la metodología adoptada, se establece la siguiente matriz de relación, la cual vincula cada instrumento con los procesos del dominio DSS del marco COBIT 5 y los controles de seguridad de la norma ISO/IEC 27001. Esto permite garantizar que la evidencia obtenida esté alineada con los objetivos de la auditoría y el enfoque basado en riesgos.

| Instrumento | Área evaluada | COBIT 5 (DSS) | Control de seguridad (Referencia ISO/IEC 27001) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista | Gestión de accesos y usuarios | DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad | Control de accesos |
| Entrevista | Gestión de incidentes | DSS02 Gestionar Incidentes | Gestión de incidentes de seguridad |
| Entrevista | Protección de datos | DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad | Protección de la información |
| Cuestionario | Políticas de seguridad | DSS06 Gestionar Controles del Negocio | Cumplimiento de políticas |
| Cuestionario | Autenticación y contraseñas | DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad | Control de accesos |
| Cuestionario | Respaldo de información | DSS04 Gestionar Continuidad | Copias de seguridad |
| Checklist | Logs y monitoreo | DSS01 Gestionar Operaciones | Registro de eventos (logs) |
| Checklist | Seguridad del sistema | DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad | Seguridad operativa |
| Checklist | Continuidad del servicio | DSS04 Gestionar Continuidad | Continuidad del negocio |
| Revisión documental | Políticas y procedimientos | DSS06 Gestionar Controles del Negocio | Documentación de seguridad |
| Revisión documental | Registros y logs | DSS01 Gestionar Operaciones | Registro y monitoreo |
| Revisión documental | Reportes y KPIs | DSS01 Gestionar Operaciones | Monitoreo de controles |
| Observación directa | Uso del sistema (CRM) | DSS01 Gestionar Operaciones | Operación segura del sistema |
| Observación directa | Gestión de llamadas | DSS01 Gestionar Operaciones | Protección de información |
| Observación directa | Accesos en tiempo real | DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad | Control de accesos |

Consultar la sección de anexos del presente documento, en el cual se incluyen los formatos de los instrumentos a aplicar durante el proceso de auditoría.

IX. TRABAJO DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA

| PLAN DE AUDITORIA CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |
| --- | --- |
| Tipo de auditoria | Auditoría informática, con enfoque basado en riesgos y cumplimiento normativo, utilizando como marco metodológico COBIT 5 (dominio DSS) y como referencia los controles de seguridad de la norma ISO/IEC 27001. |
| Objetivo del plan | Evaluar la eficacia del control interno informático implementado en la empresa Central Legal Advisors |
| Alcance del plan | La auditoría se aplicará a los procesos, sistemas y recursos tecnológicos de la empresa Central Legal Advisors, con énfasis en el sistema de intake legal y el tratamiento de información sensible. Se evaluarán los controles de acceso y gestión de usuarios, la seguridad de la información, los sistemas tecnológicos utilizados (CRM, dialers y herramientas de automatización), la infraestructura en la nube, así como los mecanismos de monitoreo y control mediante registros del sistema, dashboards y KPIs. El análisis se desarrollará bajo un enfoque basado en riesgos, considerando amenazas como accesos no autorizados, pérdida de información, fallas del sistema y uso indebido de datos, en coherencia con el dominio DSS de COBIT 5 y los controles de seguridad de la información referenciados en ISO/IEC 27001. |
| Criterios del plan | La auditoría se fundamenta en el marco COBIT 5, específicamente en el dominio DSS (Deliver, Service and Support), como base metodológica para la evaluación de procesos operativos y de control. De forma complementaria, se toman como referencia los controles de seguridad de la norma ISO/IEC 27001:2022 para la evaluación de la protección de la información. Asimismo, se consideran disposiciones legales vigentes en Nicaragua, como la Ley No. 787 de Protección de Datos Personales, la Ley No. 1042 Especial de Ciberdelitos y la Constitución Política en lo relativo al derecho a la privacidad, así como documentos internos de la organización. |
| Metodología | La auditoría se desarrollará mediante un enfoque estructurado basado en riesgos, utilizando como marco metodológico el modelo COBIT 5 en el dominio DSS, complementado con la evaluación de controles de seguridad de la información basados en ISO/IEC 27001. Para la obtención de evidencia se emplearán instrumentos como entrevistas estructuradas, cuestionarios de control interno, listas de verificación (checklist), revisión documental, observación directa y análisis de registros del sistema (logs), garantizando la validez y confiabilidad de los resultados. |
| Equipo Auditor | - Auditor Líder: Ing. López González Jade Esmeralda - Auditor TI: Ing. Alarcón Sequeira Ezequiel Efraín - Auditor TI: Ing. Santamaria Paguaga Fernando Rafael - Auditor: Ing. Madriz Sovalbarro Neyli Arlette - Auditor: Ing. Villagra Mena Quiezel Sinaí |

PROGRAMA DE AUDITORÍA

|  | PROGRAMA DE AUDITORÍA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central Legal Advisors |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | 001 | VIGENCIA | 2026 | FECHA | 04/15/2026 |

| FASES DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE I PLANIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN | FASE II OPERACIÓN DE SERVICIOS (DSS01) | FASE III GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS (DSS02 – DSS03) | FASE IV CONTINUIDAD DE SERVICIOS (DSS04) | FASE V SEGURIDAD DE SERVICIOS (DSS05) | FASE VI CONTROLES DEL NEGOCIO (DSS06) | FASE VII CIERRE |

| FECHA | HORA | ACTIVIDAD | AUDITOR | PROCESO A AUDITAR | PROCESO DSS | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/05/2026 | 09:00 – 12:00 | Reunión de planificación y coordinación del programa de auditoría | Auditor Líder, Equipo Auditor | Dirección y planificación de auditoría | Fase I | Definir conjuntamente el programa de auditoría, cronograma, alcance, responsables, criterios de evaluación y técnicas de auditoría basadas en COBIT 5 DSS e ISO/IEC 27001. | Equipo auditor, Gerencia General |
| 04/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Análisis del contexto organizacional y servicios tecnológicos críticos | Equipo auditor | Gestión organizacional y tecnológica | Fase I | Analizar la estructura organizacional, procesos críticos, servicios tecnológicos y entorno operativo que soporta las actividades de la empresa. | Equipo auditor, Gerencia General |
| 05/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Estudio del marco normativo y metodológico aplicable | Equipo auditor | Cumplimiento normativo y controles TI | Fase I | Verificar el marco normativo aplicable, incluyendo COBIT 5 DSS, ISO/IEC 27001 y legislación nacional, con el fin de establecer los criterios de auditoría y cumplimiento. | Equipo auditor |
| 05/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Definición del alcance y procesos DSS a evaluar | Auditor líder | Dirección de auditoría | Fase I | Determinar el alcance, objetivos específicos, procesos DSS y controles tecnológicos que serán evaluados durante la auditoría. | Auditor líder |
| 06/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Identificación y clasificación de activos tecnológicos críticos | Auditor TI | Infraestructura y activos tecnológicos | Fase I | Identificar y clasificar activos de información, sistemas críticos, CRM, dialers, bases de datos y recursos tecnológicos vinculados a la operación del servicio. | Auditor TI |
| 06/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación preliminar de riesgos tecnológicos | Equipo auditor | Gestión de riesgos TI | Fase I | Identificar amenazas, vulnerabilidades e impactos asociados a los servicios tecnológicos y a la seguridad de la información, bajo un enfoque basado en riesgos. | Equipo auditor |
| 07/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Evaluación de operaciones de servicios tecnológicos | Auditor TI | Operaciones tecnológicas | DSS01 | Verificar la eficacia operativa de los servicios tecnológicos críticos mediante la evaluación de configuraciones, disponibilidad, soporte operativo y funcionamiento del CRM, dialers y herramientas de automatización. | Auditor TI |
| 07/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Revisión de monitoreo operativo y trazabilidad de servicios | Auditor TI | Monitoreo y control operativo | DSS01 | Examinar los mecanismos de monitoreo, registros del sistema, logs, dashboards y KPIs utilizados para el control y trazabilidad de los servicios tecnológicos. | Auditor TI |
| 08/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Evaluación de infraestructura tecnológica y disponibilidad de servicios | Auditor TI | Infraestructura tecnológica | DSS01 | Verificar la disponibilidad, estabilidad y capacidad operativa de la infraestructura tecnológica y servicios en la nube utilizados por la organización. | Auditor TI |
| 08/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación de proveedores y servicios tecnológicos externos | Auditor TI | Gestión de terceros tecnológicos | DSS01 | Verificar el cumplimiento de acuerdos de seguridad, confidencialidad y controles aplicados a proveedores y servicios tecnológicos externos. | Auditor TI |
| 11/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Evaluación de gestión y respuesta ante incidentes tecnológicos | Auditor | Gestión de incidentes | DSS02 | Examinar los procedimientos de identificación, registro, atención, escalamiento y respuesta ante incidentes de seguridad y fallos tecnológicos. | Auditor |
| 11/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación de problemas recurrentes y análisis de causa raíz | Auditor TI | Gestión de problemas | DSS03 | Analizar incidentes recurrentes, registros históricos, causas raíz y mecanismos implementados para prevenir fallos operativos repetitivos. | Auditor TI |
| 12/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Evaluación de continuidad operativa y recuperación de servicios | Auditor líder | Continuidad del negocio | DSS04 | Validar la existencia y eficacia de mecanismos de respaldo, recuperación, continuidad operativa y restauración de servicios críticos. | Auditor líder |
| 12/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación de infraestructura de respaldo y disponibilidad operativa | Auditor TI | Continuidad tecnológica | DSS04 | Verificar controles de respaldo, disponibilidad de servicios, redundancia y capacidad de recuperación ante interrupciones operativas. | Auditor TI |
| 13/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Evaluación de servicios de seguridad y control de accesos | Auditor TI | Seguridad de accesos | DSS05 | Verificar la gestión de accesos, autenticación de usuarios, asignación de roles, permisos y mecanismos de protección de la información. | Auditor TI |
| 13/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación de controles de seguridad de la información | Auditor | Seguridad de la información | DSS05 | Examinar la eficacia de los controles de seguridad implementados para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Auditor |
| 14/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Revisión del tratamiento y protección de datos sensibles | Auditor | Gestión de datos sensibles | DSS05 | Verificar el manejo seguro de datos sensibles, registros, grabaciones y procesos relacionados con la protección de información confidencial. | Auditor |
| 14/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación de controles operativos en herramientas de automatización e inteligencia artificial | Auditor TI | Automatización y tecnologías avanzadas | DSS05 | Verificar la implementación de controles de seguridad y operación en herramientas de automatización e inteligencia artificial utilizadas por la empresa. | Auditor TI |
| 15/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Evaluación de controles organizacionales y segregación de funciones | Auditor | Controles del negocio | DSS06 | Validar la segregación de funciones, responsabilidades y controles administrativos implementados en los procesos organizacionales. | Auditor |
| 15/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación de cumplimiento legal y políticas internas | Auditor legal/TI | Cumplimiento normativo | DSS06 | Verificar el cumplimiento de normativas legales, políticas internas y lineamientos relacionados con la protección de datos y seguridad de la información. | Auditor legal/TI |
| 18/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Identificación, clasificación y documentación de hallazgos | Equipo auditor | Evaluación general de controles | Fase VII | Identificar, documentar y clasificar hallazgos, desviaciones y oportunidades de mejora detectadas durante la auditoría. | Equipo auditor |
| 18/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Evaluación integral de controles internos bajo procesos DSS | Auditor líder | Control interno informático | Fase VII | Evaluar la eficacia del control interno informático con base en la evidencia recopilada y los procesos DSS evaluados durante la auditoría. | Auditor líder |
| 19/05/2026 | 08:00 – 12:00 | Elaboración del informe final de auditoría | Auditor líder | Informe de auditoría | Fase VII | Elaborar el informe final integrando hallazgos, riesgos, conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación de controles y procesos DSS. | Auditor líder |
| 19/05/2026 | 13:00 – 17:00 | Reunión de cierre y presentación de resultados | Equipo auditor | Dirección | Fase VII | Presentar los resultados de la auditoría, conclusiones y recomendaciones a la dirección y partes interesadas de la organización. | Equipo auditor, Gerencia General |

| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditor líder: Responsable de la planificación, dirección y supervisión de la auditoría. Coordina al equipo auditor, valida el alcance, aprueba los procedimientos, consolida los hallazgos y elabora el informe final. Asimismo, se encarga de la comunicación con la dirección y la resolución de conflictos durante el proceso. Auditor TI: Encargado de evaluar los aspectos técnicos del sistema de información, incluyendo infraestructura tecnológica, seguridad informática, redes, sistemas (CRM, dialers), controles de acceso, monitoreo y continuidad operativa. Aplica pruebas técnicas y valida configuraciones del sistema. Auditor (general): Responsable de ejecutar las actividades de auditoría relacionadas con procesos organizacionales, cumplimiento normativo, gestión de datos, políticas y control internos. Apoya en la recolección de evidencia y documentación de hallazgos. |  |  |  |
| Observaciones: Nota 1: El plan de auditoría establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados |  |  |  |
| ELABORADO POR: (Nombre y Cargo) | FECHA | APROBADO POR: (Nombre y Cargo) | FECHA |
| Ing. Jade Esmeralda López González - Contratista | 16/04/2026 | Msc. Ing. Leonel Martínez Zúniga – Licenciado en Derecho, Ingeniero en Computación | 00/04/2026 |

DOCUMENTOS DE LA AUDITORÍA

Oferta técnica: auditoría de sistemas

Cliente: Central Legal Advisors

Consultores: Equipo de Auditoría Informática - UNI

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En un entorno donde la gestión de información legal es crítica, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos son prioridades estratégicas. Esta auditoría surge ante la necesidad de verificar la eficacia de los controles internos de Central Legal Advisors, mitigando riesgos de pérdida de datos sensibles o sanciones regulatorias que podrían interrumpir el negocio.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Objetivo General

- Auditar la eficacia del control interno informático en Central Legal Advisors.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar el estado actual de los controles internos informáticos implementados.

- Evaluar el cumplimiento de las políticas internas y normativas aplicables en materia de protección de datos y seguridad de la información.

- Identificar los hallazgos derivados del análisis efectuado.

- Estructurar un informe final que refleje de manera ordenada el desarrollo de la auditoría y la información obtenida durante su ejecución.

3. ALCANCE TÉCNICO

La evaluación se centrará en el sistema de información utilizado por la empresa, con énfasis en los siguientes módulos:

- Gestión de Accesos: Autenticación, roles y segregación de funciones.

- Seguridad de la Información: Confidencialidad e integridad de los datos de leads y clientes.

- Configuración Operativa: Auditoría del CRM, automatización de procesos y sistemas de llamadas.

- Infraestructura Cloud: Disponibilidad del servicio, continuidad del negocio y respaldos.

- Cumplimiento: Monitoreo de logs, dashboards y KPIs de seguridad.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se aplicará un enfoque basado en el dominio DSS (Entrega, Servicio y Soporte) de COBIT 2019 y los controles de la norma ISO/IEC 27001:2022.

| Fase | Descripción de Actividades |
| --- | --- |
| 1. Planeación | Definición del alcance, identificación de activos críticos y análisis de riesgos inicial. |
| 2. Evaluación Operativa | Inspección de configuración de software (IA/CRM), auditoría de accesos y verificación de segregación de funciones. |
| 3. Cumplimiento | Evaluación de privacidad en grabaciones de llamadas, control de datos sensibles en la nube y revisión de respaldos. |
| 4. Resultados | Documentación de hallazgos, emisión del dictamen de auditoría y formulación de recomendaciones de mejora. |

- MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Nuestra revisión garantiza el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

- Nacionales (Nicaragua): Constitución Política (Art. 26), Ley No. 787 (Protección de Datos Personales), Ley No. 1042 (Ciberdelitos) y Código Penal.

- Internacionales: Estándares ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002.

6. HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN

Para obtener evidencia competente y suficiente, aplicaremos:

- Entrevistas estructuradas al personal clave.

- Cuestionarios de control interno con preguntas cerradas.

- Listas de verificación (Checklists) basadas en ISO 27001 y COBIT.

- Revisión documental y observación directa de los procesos tecnológicos.

7. EQUIPO AUDITOR

El equipo está conformado por profesionales especialistas en auditoría de TI:

- Ing. Jade Esmeralda López González (Auditor Líder).

- Ing. Ezequiel Efraín Alarcón Sequeira (Auditor TI).

- Ing. Fernando Rafael Santamaria Paguaga (Auditor TI).

- Ing. Neyli Arlette Madriz Sovalbarro (Auditor).

- Ing. Quiezel Sinaí Villagra Mena (Auditor).

8. ENTREGABLES

- Informe final de auditoría con conclusiones y dictamen profesional.

- Matriz de hallazgos.

Fecha de vigencia: Abril 2026

Oferta económica

La entidad auditora ha establecido sus honorarios a partir de un análisis realizado durante la primera reunión del equipo auditor. Para su determinación, se consideraron factores como el tamaño y naturaleza de la organización, el tipo de servicio a prestar, el tiempo estimado de ejecución y el recurso humano requerido para el desarrollo de la auditoría. Asimismo, se tomaron en cuenta criterios de complejidad, alcance y nivel de especialización técnica necesarios para garantizar la calidad del servicio.

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE AUDITORIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AREA DE AUDITORÍA |  |  |  |
| Auditoria de Sistemas de Información |  |  |  |
| Productos de Auditoria | Horas | Monto | Honorario |
| 1. Informe de diagnóstico integral del entorno tecnológico y sistemas de información | 10 | $ 25 | $ 250 |
| 2. Matriz de levantamiento de información y análisis de procesos del sistema | 15 | $ 25 | $ 375 |
| 3. Informe de evaluación de controles internos y cumplimiento normativo en TI | 20 | $30 | $600 |
| 4. Matriz de riesgos y vulnerabilidades del sistema de información | 20 | $30 | $600 |
| 5. Reporte técnico de revisión de configuraciones, accesos y registros del sistema | 10 | $25 | $250 |
| 6. Informe ejecutivo de auditoría con hallazgos y conclusiones | 10 | $25 | $250 |
| Costos y gastos varios (viáticos, facturas, etc.) | 1 | $200 | $200 |
| TOTAL CONSULTORIA | 86 |  | $2,525 |

Se propone adelanto del 50% a la firma del contrato y 50% al finalizar la Consultoría.

Requerimiento de información

Auditoría de Sistema - Central Legal Advisors

Fecha de solicitud: 16 de abril de 2026

Referencia: Fase 1 - Planeación y Reconocimiento del Entorno

Con el objetivo de evaluar la eficacia del control interno informático y garantizar el se solicita formalmente la siguiente documentación y accesos: cumplimiento de los estándares ISO/IEC 27001 y COBIT 5,

### 1. Documentación Organizacional y Normativa

Esta información es vital para entender el marco legal y las reglas del juego internas:

- Organigrama actualizado del área de tecnología y operaciones.

- Manual de Funciones con la descripción de roles para los equipos de Intake, Qualifying y Signing.

- Políticas de Seguridad de la Información y políticas de privacidad/consentimiento de datos.

- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) firmados con proveedores de servicios en la nube (Cloud) y software (CRM/Dialers).

### 2. Infraestructura y Sistemas

Para evaluar el entorno tecnológico donde operan los activos críticos:

- Inventario de activos de hardware (Laptops, PCs, equipos de red) asignados al personal remoto.

- Lista de software y licencias utilizadas (CRM, Dialers tipo Hot Prospector/NobleBiz, herramientas de IA, Go High Level).

- Diagrama de red lógico que detalle el flujo de datos entre el personal remoto y los servidores cloud.

- Configuración técnica base (Hardening) aplicada a los sistemas de grabación de llamadas.

### 3. Controles de Acceso y Seguridad Lógica

Documentación para verificar quién entra y qué hace en el sistema:

- Listado de usuarios activos en el CRM y sistema de telefonía, desglosado por roles y permisos.

- Procedimientos documentados para el alta, baja y modificación de cuentas de usuario.

- Evidencia de implementación de MFA (Autenticación Multifactor), si aplica.

- Registros de logs de acceso de los últimos tres meses para revisiones aleatorias.

### 4. Respaldo y Continuidad del Negocio

Información crítica para garantizar que la información no se pierda:

- Plan de Continuidad del Negocio (BCP) o Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).

- Calendario de respaldos (Backups) y registros de las últimas pruebas de restauración exitosas.

- Protocolos de seguridad para el almacenamiento y cifrado de grabaciones de llamadas sensibles.

### Instrucciones para la Entrega:

- Formato: Los documentos deberán entregarse en formato digital (PDF, Excel o capturas de pantalla legibles).

- Confidencialidad: Toda la información será tratada bajo el acuerdo de confidencialidad firmado previamente.

- Plazo: Se agradece la entrega de esta información a más tardar el 04 de mayo de 2026, para dar inicio a las actividades de ejecución programadas.

Firma: Ing. Neyli Arlette Madriz Sovalbarro Auditor

CONTRATO DE AUDITORÍA EN INFORMÁTICA

Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría en informática que celebran por una parte Central Legal Advisors, representada por Lic. Patrick Tepedino, en su carácter de Gerente General, a quien en lo sucesivo se denominará el cliente, y por otra parte el equipo auditor, representado por su Auditor Líder, a quien en lo sucesivo se denominará el auditor, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. El cliente declara:

a) Que es una organización dedicada a la prestación de servicios legales y administrativos, que utiliza sistemas de información para la gestión de clientes, comunicación mediante sistemas de llamadas, almacenamiento de datos en entornos cloud y procesamiento de información sensible.

b) Que está representado legalmente para este acto por Lic. Patrick Tepedino, quien cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente contrato.

c) Que requiere los servicios de auditoría en informática con el propósito de evaluar el control interno informático, la seguridad de la información, el cumplimiento de políticas internas y la eficiencia de sus sistemas tecnológicos.

II. El auditor declara:

a) Que es un equipo con conocimientos técnicos y profesionales en auditoría de sistemas de información, seguridad informática y control interno, contando con la capacidad necesaria para realizar evaluaciones sobre entornos tecnológicos complejos.

b) Que dispone de personal capacitado en el uso de metodologías de auditoría, análisis de riesgos, revisión de controles y evaluación de sistemas, así como de herramientas técnicas para el desarrollo de la auditoría.

III. Declaran ambas partes:

a) Que, habiendo llegado a un acuerdo sobre la prestación de servicios de auditoría en informática, formalizan el presente contrato sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

El auditor se obliga a prestar a el cliente los servicios profesionales de auditoría en informática, con el objetivo de evaluar la eficacia del control interno informático, la seguridad de la información, la confiabilidad de los datos y el funcionamiento de los sistemas utilizados por la organización, de acuerdo con las necesidades establecidas por el cliente.

Segunda. Alcance del trabajo

El alcance de los trabajos que llevará a cabo el auditor comprende:

a) Evaluación de la gestión informática

- Organización del área de tecnología

- Estructura y funciones

- Recursos humanos y asignación de roles

- Políticas, normas y procedimientos internos

- Controles internos informáticos

b) Evaluación de los sistemas de información

- CRM utilizado por la organización

- Sistemas de llamadas

- Plataforma cloud y servicios asociados

- Flujo de información y procesamiento de datos

- Controles de acceso lógico y segregación de funciones

- Seguridad de la información y protección de datos sensibles

- Respaldos, recuperación y disponibilidad del sistema

c) Evaluación de la infraestructura tecnológica

- Configuración de sistemas

- Uso de recursos tecnológicos

- Seguridad lógica

- Manejo de información almacenada

d) Elaboración de informes

Se elaborarán informes técnicos que contendrán hallazgos, análisis y conclusiones sobre cada uno de los aspectos evaluados.

Tercera. Programa de trabajo

El cliente y el auditor convienen en desarrollar de manera conjunta un programa de trabajo en el que se establecerán las actividades a realizar, responsables, cronograma y técnicas de auditoría a utilizar, tales como entrevistas, revisión documental, análisis de registros y listas de verificación.

Cuarta. Supervisión

El cliente tendrá derecho a supervisar el desarrollo de los trabajos de auditoría, pudiendo solicitar información sobre el avance y emitir observaciones que considere pertinentes, sin que ello interfiera en la independencia técnica del auditor.

Quinta. Coordinación de los trabajos

El cliente designará un responsable encargado de coordinar la entrega de información requerida, facilitar el acceso a los sistemas y asegurar la disponibilidad del personal necesario para entrevistas y revisiones.

Sexta. Horario de trabajo

El personal del auditor dedicará el tiempo necesario para el cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de trabajo, sin estar sujeto a un horario fijo, priorizando el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.

Séptima. Personal asignado

El auditor designará al personal necesario para la ejecución de la auditoría, garantizando que cuenten con la capacidad técnica requerida para evaluar los sistemas de información y controles internos.

Octava. Relación laboral

El personal del auditor no tendrá relación laboral con el cliente, siendo responsabilidad exclusiva del auditor cualquier obligación derivada de su personal.

Novena. Plazo de trabajo

El auditor se compromete a realizar los trabajos en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 4 de mayo de 2026, siempre que el cliente entregue la información requerida en tiempo y forma.

Décima. Honorarios

El cliente pagará a el auditor los honorarios correspondientes por los servicios prestados, los cuales ascienden a la cantidad de $ 1,500.00, pagaderos contra la entrega del informe final de auditoría.

Undécima. Alcance de los honorarios

Los honorarios cubrirán los servicios profesionales del auditor, incluyendo análisis técnico, elaboración de informes y uso de herramientas necesarias para la auditoría.

Duodécima. Confidencialidad

El auditor se obliga a mantener absoluta reserva sobre toda la información obtenida durante la auditoría, especialmente datos de clientes (leads, grabaciones de llamadas, información legal), configuraciones de sistemas, políticas internas y cualquier otra información no pública. Esta obligación subsiste incluso después de finalizado el contrato. El auditor deberá devolver o destruir toda la documentación e información proporcionada por el cliente al término de la auditoría.

Decimotercera. Trabajos adicionales

Cualquier trabajo adicional no contemplado en el alcance deberá ser acordado entre ambas partes mediante un documento complementario.

Decimocuarta. Causas de rescisión

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas, en especial la violación de la confidencialidad, dará lugar a la rescisión del contrato.

En lo relativo a las sanciones, responsabilidades y acciones legales derivadas de la divulgación o uso indebido de la información confidencial, se estará a lo dispuesto en la Cláusula IV del Acuerdo de Confidencialidad suscrito entre las partes, la cual forma parte integrante del presente contrato y se da aquí por reproducida en su totalidad.

Decimoquinta. Jurisdicción

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en el mismo, las partes se sujetarán a las disposiciones legales vigentes en especial:

- El Código Civil de Nicaragua (Ley No. 1060).

- La Ley No. 787, Ley de Protección de Datos Personales.

- La Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.

- El Código Penal (Ley No. 641), en lo relativo a delitos contra la intimidad, integridad y confidencialidad de los datos.

EL CLIENTE                                                       EL AUDITOR

Carta compromiso o acuerdo de confidencialidad

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre Central Legal Advisors, representada por su representante legal, mayor de edad, con domicilio en la ciudad correspondiente, quien actúa en calidad de CONTRATANTE, por una parte; y por la otra el equipo auditor, mayor de edad, en calidad de consultor independiente, quien para efectos del presente contrato se denominará CONTRATADO, se ha celebrado el presente acuerdo de confidencialidad, el cual se regirá por los siguientes términos:

I.

El CONTRATADO, en virtud de la ejecución de la auditoría informática en la empresa Central Legal Advisors, tendrá acceso a información clasificada como confidencial, de naturaleza privada y no de acceso público. Dicha información comprende, sin limitarse a, información financiera, administrativa, técnica, operativa y estratégica, así como datos relacionados con clientes, expedientes legales, procesos internos, configuraciones de sistemas, registros de actividad (logs), bases de datos, plataformas tecnológicas utilizadas por la organización (incluyendo CRM, sistemas de llamadas y servicios en la nube), y cualquier otra información generada o gestionada por la empresa.

El CONTRATADO se compromete a utilizar dicha información única y exclusivamente para el cumplimiento de las actividades propias de la auditoría, absteniéndose de emplearla para fines personales, comerciales o ajenos al objeto del presente acuerdo.

II.

El CONTRATADO se obliga a mantener absoluta reserva, confidencialidad y sigilo profesional respecto a toda la información a la que tenga acceso, comprometiéndose a no divulgarla, reproducirla, transferirla o ponerla a disposición de terceros, ya sea de forma directa o indirecta, sin autorización previa y por escrito del CONTRATANTE.

Asimismo, el CONTRATADO deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la información confidencial, evitando accesos no autorizados, pérdida, alteración o uso indebido de la misma, tanto en medios físicos como digitales.

III.

El deber de confidencialidad establecido en el presente contrato será aplicable durante toda la vigencia de la auditoría y se mantendrá aún después de finalizada la relación entre las partes, mientras la información conserve su carácter confidencial.

No se considerará información confidencial aquella que sea de dominio público, haya sido obtenida legítimamente por terceros sin obligación de confidencialidad o cuya divulgación sea requerida por autoridad competente conforme a la ley.

IV.

En caso de que la información confidencial sea revelada, divulgada o utilizada de manera indebida por el CONTRATADO, ya sea por acción, omisión o negligencia, este será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al CONTRATANTE, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder conforme a la legislación vigente.

Específicamente, el incumplimiento del presente acuerdo podrá dar lugar a:

1. Responsabilidad civil: El CONTRATADO deberá indemnizar al CONTRATANTE por todos los daños y perjuicios directos e indirectos, incluyendo, sin limitación, pérdida de clientes, daño reputacional, costos de notificación a afectados, multas regulatorias, gastos legales y cualquier otro perjuicio acreditado.

2. Responsabilidad penal: La revelación o uso indebido de información confidencial podrá constituir los delitos tipificados en:

- Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos (arts. 3 y 4: acceso no autorizado a sistemas y divulgación de información).

- Código Penal, Ley No. 641 (arts. 206 y 207: violación de secretos y revelación de información personal).

- Ley No. 787, Ley de Protección de Datos Personales (arts. 38 y 39: infracciones y sanciones por tratamiento indebido de datos).

3. Sanciones contractuales: Además de las acciones legales, el CONTRATADO perderá cualquier derecho a honorarios pendientes y podrá ser excluido de futuros procesos de selección del CONTRATANTE.

4. Medidas cautelares: El CONTRATANTE podrá solicitar ante los tribunales competentes medidas cautelares inmediatas, como el cese de la divulgación, el aseguramiento de pruebas y el embargo de bienes del CONTRATADO para garantizar la indemnización.

V.

Toda la documentación, informes, registros, análisis, bases de datos, reportes y cualquier otro material generado durante la ejecución de la auditoría será propiedad exclusiva del CONTRATANTE.

El CONTRATADO se obliga a devolver o eliminar, según corresponda, toda la información y documentación proporcionada por el CONTRATANTE, en cualquier formato o medio de almacenamiento, al finalizar la auditoría o cuando así le sea requerido.

____________________________                      ___________________________

CENTRAL LEGAL ADVISORS				 EL EQUIPO AUDITOR

Declaración de Independencia del Auditor

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR

Código:0001

Fecha:16/04/2026

EQUIPO AUDITOR TI
Auditoría con Enfoque en Riesgos y Cumplimiento

Fecha: ____ de ____ del 2026

Dirigido a: Gerencia General

Central Legal Advisors

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Cliente: Central Legal Advisors
Encargo: Auditoría informática con enfoque basado en riesgos y cumplimiento normativo

Yo, Jade Esmeralda López González, en mi calidad de Auditor Líder, declaro que, a mi leal saber y entender, y para el cliente y encargo indicados anteriormente, conozco, comprendo y cumplo con los principios, normas y políticas de independencia aplicables al ejercicio de la auditoría.

En ese sentido, manifiesto que mi actuación se rige conforme a los principios establecidos en el Código de Ética para profesionales de la auditoría, las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), el Código de Ética del IESBA y las disposiciones aplicables de la Contraloría General de la República de Nicaragua.

DECLARACIÓN

Declaro que:

- No mantengo relaciones personales, profesionales, laborales, comerciales o financieras con la entidad auditada que puedan comprometer mi independencia.

- No tengo conflictos de interés, reales o potenciales, que puedan influir en mi juicio profesional.

- No existe relación de parentesco con personal clave de la entidad auditada que afecte la objetividad de la auditoría.

- No he recibido ni aceptaré beneficios, incentivos o favores que puedan comprometer mi independencia.

- Me comprometo a actuar con integridad, objetividad, diligencia profesional y confidencialidad durante todo el proceso de auditoría.

- Me comprometo a informar oportunamente cualquier situación que pueda representar una amenaza a mi independencia.

CONFIDENCIALIDAD

Asimismo, declaro que toda la información obtenida durante el proceso de auditoría será tratada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para fines profesionales. Cualquier uso indebido, divulgación no autorizada o acceso inapropiado a la información será sujeto a las sanciones establecidas en la Ley No. 787, Ley de Protección de Datos Personales, y la Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos de Nicaragua, sin perjuicio de otras responsabilidades legales aplicables.

DECLARACIÓN FINAL

Declaro que la información contenida en este documento es veraz y asumo la responsabilidad profesional derivada de su cumplimiento.

Auditor declarante:
Jade Esmeralda López González

Cargo: Auditor Líder

Firma: _____________________________

aw

|  | INFORME PRELIMINAR |
| --- | --- |

INFORMACION GENERAL

| Empresa auditada | Central Legal Advisors |
| --- | --- |
| Rubro | Servicios BPO orientado al sector legal (Intake legal, calificación y firma de leads) |
| Representante legal | Gerente General |
| Fecha de inicio de auditoría | 14 de mayo de 2026 |
| Fecha de cierre de trabajo de campo | 18 de mayo de 2026 |
| Equipo auditor | Ing. Jade Esmeralda López González (Auditor Líder) Ing. Ezequiel Efraín Alarcón Sequeira (Auditor TI) Ing. Fernando Rafael Santamaria Paguaga (Auditor TI) Ing. Neyli Arlette Madriz Sovalbarro (Auditor) Ing. Quiezel Sinaí Villagra Mena (Auditor) |

- INTRODUCCION

El presente informe preliminar tiene como finalidad comunicar los hallazgos identificados durante la revisión de controles relacionados con la seguridad de la información en Central Legal Advisors.

La evaluación fue desarrollada tomando como referencia buenas prácticas establecidas en ISO/IEC 27001 y COBIT DSS, enfocándose en procesos relacionados con autenticación, gestión de accesos, protección de datos y continuidad operativa.

- OBJETIVOS

Presentar los hallazgos identificados durante la revisión de controles relacionados con la seguridad de la información en Central Legal Advisors

- ALCANCE

La revisión comprendió:

- Plataformas CRM.

- Sistemas de telefonía y comunicación.

- Gestión de usuarios y privilegios.

- Controles de acceso.

- Respaldo y recuperación de información.

- Seguridad básica de aplicaciones web.

- METODOLOGIA

Para el desarrollo de la auditoría se aplicaron las siguientes técnicas:

- Observación directa.

- Pruebas de recorrido.

- Validación de accesos y permisos.

- Pruebas básicas de seguridad utilizando OWASP ZAP.

- RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe preliminar resume los principales hallazgos identificados durante la auditoría de seguridad de la información realizada en Central Legal Advisors. La evaluación se efectuó tomando como referencia buenas prácticas de ISO/IEC 27001 y COBIT DSS, enfocándose en controles de acceso, protección de datos y continuidad operativa.

Durante la revisión se detectaron debilidades importantes, entre ellas la ausencia de autenticación multifactor, asignación inadecuada de privilegios, uso de credenciales compartidas y falta de controles sobre información sensible. Asimismo, se identificaron deficiencias en respaldo, recuperación y configuración del sistema de llamadas.

Los hallazgos representan riesgos para la seguridad y continuidad de las operaciones, por lo que se recomienda implementar medidas correctivas prioritarias para fortalecer los controles internos y la protección de la información.

- BREVE DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS

A continuación, se presentan los hallazgos identificados durante la auditoría:

| REF | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- |
| H1 | No se implementa autenticación multifactor (MFA) para acceder al CRM, sistema de llamadas y plataformas cloud, quedando la seguridad exclusivamente en usuario y contraseña. |
| H2 | Los usuarios operativos pueden exportar y descargar información de leads y clientes desde el CRM sin que existan controles visibles de restricción, autorización adicional o monitoreo. |
| H3 | Usuarios del equipo de Qualifying tienen visibles botones como "Eliminar lead" y "Descargar grabación", funciones que no corresponden a su rol según el Manual de Funciones. |
| H4 | Usuarios con roles operativos (Intake y Qualifying) poseen permisos de nivel "Administrador" en el CRM, pudiendo exportar datos masivos y modificar configuraciones del sistema. |
| H5 | Aunque existen respaldos automáticos en la nube, no hay un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) documentado ni evidencia de pruebas de restauración en los últimos 12 meses. |
| H6 | En el sistema de llamadas (dialer) se utilizan credenciales genéricas compartidas (ej. "Agente_Nica_01"), lo que impide identificar qué individuo realizó cada acción. |
| H7 | Se detectó que un mismo lead ("Vigg Guerra") recibió 3 llamadas en menos de 1 minuto (35 segundos entre cada intento), evidenciando que el dialer no tiene configurado un tiempo de cooldown. |

- DESCRIPCION DETALLADA DE LOS HALLAZGOS

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H1 |
| Proceso Auditado | Gestión de datos y seguridad de la información | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor TI |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Durante el acceso a las plataformas utilizadas para la gestión de clientes, CRM y sistemas de comunicación, no se evidenció la implementación obligatoria de autenticación multifactor (MFA) para el ingreso a sistemas que manejan información sensible de clientes y operaciones de la organización. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| ISO/IEC 27001 y COBIT 5 DSS05 “Gestionar Servicios de Seguridad” establecen que las organizaciones deben implementar mecanismos de autenticación robustos que fortalezcan la protección de accesos a sistemas críticos y reduzcan riesgos de accesos no autorizados. |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| Dependencia exclusiva del uso de usuario y contraseña como mecanismo de autenticación para el acceso a las plataformas operativas. |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| La ausencia de autenticación multifactor incrementa el riesgo de compromiso de cuentas, accesos no autorizados y exposición de información confidencial de clientes y operaciones internas. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| Implementar autenticación multifactor (MFA) en los sistemas críticos de la organización, especialmente en plataformas que gestionan información sensible y accesos remotos, con el fin de fortalecer los controles de seguridad y reducir riesgos de acceso no autorizado. |  |  |  |

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H2 |
| Proceso Auditado | Gestión de datos y seguridad de la información | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor TI |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Durante la utilización del sistema CRM se observó que los usuarios operativos podían exportar y descargar información de clientes y leads sin evidenciarse controles visibles de restricción, autorización adicional o monitoreo sobre dichas acciones. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| La Ley No. 787, Ley de Protección de Datos Personales, establece que el tratamiento y acceso a datos personales debe realizarse bajo controles adecuados de seguridad y confidencialidad. Asimismo, ISO/IEC 27001 y COBIT 5 DSS05 “Gestionar Servicios de Seguridad” establecen que las organizaciones deben proteger la información sensible mediante controles de acceso y monitoreo apropiados. |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| Ausencia de controles visibles de restricción y monitoreo sobre la exportación de información dentro del CRM. |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| La organización se expone al riesgo de fuga de información, uso indebido de datos sensibles y divulgación no autorizada de información de clientes, pudiendo generar afectaciones legales, operativas y reputacionales. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| Implementar controles de restricción y monitoreo sobre la exportación de información del CRM, limitando dichas acciones únicamente a usuarios autorizados conforme a sus funciones y necesidades operativas. |  |  |  |

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H3 |
| Proceso Auditado | Gestión de roles y segregación de funciones | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor Líder |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Mediante navegación dentro del sistema, se observó que al menos 3 usuarios del equipo de Qualifying tienen visible el botón "Eliminar lead" y "Descargar grabación", opciones que no corresponden a su función según el Manual de Funciones (solo calificación y transferencia). Un usuario de Intake tiene acceso visible a leads con estado "Firmado" (clientes ya cerrados), información que no necesita para su trabajo diario. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| COBIT 5 DSS05.6 exige aplicar el principio de mínimo privilegio y segregar funciones incompatibles para evitar fraudes o errores. ISO/IEC 27001 A.9.2.3 requiere limitar los privilegios al mínimo necesario según la función de cada usuario, mientras que A.9.1.2 establece que el acceso debe ser restringido por defecto. El Manual de funciones y segregación de roles de la empresa define que Qualifying solo califica y Signing solo cierra casos, sin mezcla de funciones |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| Falta de una matriz de roles y permisos actualizada; administradores del sistema asignan permisos por copia de perfiles existentes sin revisar necesidad real |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| Riesgo elevado de eliminación accidental de leads críticos, modificación no autorizada del estado de casos, o descarga indebida de grabaciones de llamadas. La falta de segregación funcional entre Qualifying y Signing podría permitir que un mismo usuario califique y cierre casos sin supervisión, generando conflictos de interés y posible manipulación de métricas. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| 1. Elaborar e implementar una matriz de roles y permisos alineada con las funciones reales (Intake / Qualifying / Signing). 2. Realizar una revisión trimestral de accesos y permisos, documentando los cambios. 4. Separar claramente los permisos entre el equipo de Qualifying (solo calificación) y Signing (cierre de casos). 5. Remover el acceso a leads firmados para el equipo de Intake |  |  |  |

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H4 |
| Proceso Auditado | Gestión de roles y segregación de funciones | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor Líder |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Se constató mediante pruebas de recorrido en el CRM que los usuarios con roles operativos (Intake y Qualifying) poseen permisos de nivel "Administrador". Esto les permite no solo visualizar la totalidad de la base de datos de clientes potenciales, sino también exportar reportes masivos a archivos locales (.csv/.xlsx) y modificar campos de configuración del sistema que deberían estar restringidos a la Gerencia de TI. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| ISO/IEC 27001:2022 (Control 5.15 y 8.2): Establece que los derechos de acceso deben ser otorgados bajo el principio de "mínimo privilegio" y la "necesidad de saber". COBIT 5 (DSS05.04): Gestionar las identidades y los accesos para asegurar que el acceso a los activos del negocio esté restringido y alineado con los requerimientos del servicio. |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| Ausencia de una Matriz de Control de Accesos que defina roles y responsabilidades. El sistema se configuró inicialmente con perfiles genéricos de alto nivel para facilitar la operatividad rápida, sin una revisión posterior de seguridad. |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| Existe un riesgo inminente de fuga de información confidencial. La capacidad de exportar la base de datos facilita que un colaborador pueda extraer activos intelectuales de la firma, lo que representaría una pérdida de ventaja competitiva y una violación directa a la confidencialidad de los datos de los clientes. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| 1- Diseñar e implementar una Matriz de Roles y Funciones dentro del CRM. 2- Revocar de inmediato los permisos de exportación y configuración a todo el personal que no pertenezca a la administración del sistema, limitando su visualización únicamente a los registros necesarios para su gestión diaria. |  |  |  |

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H5 |
| Proceso Auditado | Gestión de roles y segregación de funciones | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor Líder |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Si bien la organización realiza respaldos automáticos en la nube de los expedientes legales y grabaciones de llamadas, se identificó que no existe un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) documentado. No hay evidencia de que se hayan realizado pruebas de restauración (simulacros) en los últimos 12 meses para validar que los archivos respaldados sean íntegros y funcionales en caso de una caída del sistema. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| ISO/IEC 27001:2022 (Control 8.13): Las copias de seguridad de la información deben mantenerse y ponerse a prueba regularmente de acuerdo con la política de copias de seguridad. COBIT 5 (DSS04.03): Mantener y probar los planes de continuidad para asegurar que los procesos de recuperación se ejecuten de manera efectiva. |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| Exceso de confianza en la automatización del proveedor de servicios cloud. La gerencia asume que la existencia del respaldo garantiza la recuperación, sin considerar posibles corrupciones de datos durante el proceso de transferencia o almacenamiento. |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| En caso de un ataque de Ransomware o un fallo crítico de los servidores cloud, la empresa podría enfrentar una pérdida total de información operativa. La falta de pruebas de restauración aumenta el Tiempo de Recuperación (RTO), lo que podría paralizar la atención legal de la firma por tiempo indefinido. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| 1-Establecer un Protocolo de Pruebas de Restauración Semestral. 2- Se debe designar un responsable para ejecutar restauraciones aleatorias de archivos y documentar los resultados en un acta de conformidad, asegurando que la información recuperada sea idéntica a la original. |  |  |  |

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H6 |
| Proceso Auditado | Gestión de Identidades y Trazabilidad Operativa | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor Líder |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Se observó que en el sistema de telefonía y marcación (Hot Prospector / NobleBiz), varios colaboradores acceden utilizando credenciales genéricas (ejemplo: "Agente_01", "Supervisor_Ventas"). Al compartir una misma contraseña y usuario, el sistema registra todas las acciones bajo un mismo identificador, impidiendo distinguir qué individuo realizó cada llamada o modificación. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| COBIT 5 DSS05.04 (Gestionar la identidad y el acceso de los usuarios): Establece que todos los usuarios deben ser identificados de manera única para asegurar la responsabilidad (accountability) sobre sus acciones en el sistema. ISO/IEC 27001 (Control A.9.2.1): Exige que se asignen identificadores de usuario únicos para permitir el rastreo de las acciones. |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| Intención de reducir costos administrativos y de licenciamiento, además de una falta de supervisión sobre las políticas de autenticación individual. |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| pérdida total del principio de No Repudio. Si ocurre un incidente de seguridad, una fuga de datos o una llamada indebida que genere una demanda legal, la firma no podrá identificar legalmente al responsable, lo que imposibilita la aplicación de medidas disciplinarias o legales y deja vulnerable a la empresa ante auditorías regulatorias. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| 1- Eliminar de inmediato las cuentas genéricas en todos los sistemas de comunicación. 2- Cada colaborador debe contar con un usuario único vinculado a sus datos personales, con contraseñas que cumplan con criterios de complejidad y que requieran cambio obligatorio de manera periódica. |  |  |  |

| CENTRAL LEGAL ADVISORS |  |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  | H7 |
| Proceso Auditado | Gestión de comunicaciones y sistema de llamadas (dialer) | Fecha |  |
| Responsable | Área de TI |  |  |
| Auditor Responsable | Auditor TI |  |  |
| Dirigido a | Gerencia General |  |  |
| Condición |  |  |  |
| Durante la revisión del historial de llamadas en el sistema dialer, se identificó que el contacto "Vigg Guerra", recibió 3 intentos de llamada en un lapso menor a 1 minuto (aproximadamente 35 segundos entre cada intento). Los tres intentos resultaron en el estado "No Answer". El sistema no aplicó un tiempo de espera mínimo (cooldown) antes de reintentar la llamada al mismo número, generando un ciclo de llamadas repetidas en segundos. |  |  |  |
| Criterio |  |  |  |
| COBIT 5 DSS01.1 – Gestionar operaciones: establece que los procesos deben ser eficientes y no generar impactos negativos en la experiencia del cliente o en los recursos operativos. Buena práctica operativa en sistemas de marcado (dialer): debe existir un tiempo de espera mínimo configurado (ej. 30-60 minutos) antes de reintentar un mismo número que no contestó, para evitar ser percibido como spam, prevenir el bloqueo del número por operadoras telefónicas y garantizar una experiencia respetuosa hacia el cliente potencial. Política interna de calidad de servicio: los leads no deben ser contactados con frecuencias que puedan ser percibidas como acoso o prácticas abusivas. |  |  |  |
| Causa |  |  |  |
| El sistema dialer no tiene configurada una regla de "cooldown" entre intentos de llamada al mismo número cuando el resultado es "No Answer". El sistema reintenta inmediatamente sin esperar, generando ciclos de llamadas repetidas en segundos. |  |  |  |
| Efecto |  |  |  |
| Mala experiencia para el lead potencial, que puede percibir la llamada como spam o acoso telefónico. Riesgo de bloqueo del número por parte del lead o de la operadora telefónica (listas negras). Daño a la reputación de la firma legal que contrata el servicio de BPO. |  |  |  |
| Nivel de Riesgo |  |  |  |
| Alto |  |  |  |
| Recomendaciones |  |  |  |
| Revisar la configuración del dialer y establecer un tiempo de cooldown mínimo de 30 minutos para reintentos al mismo número cuando el resultado es "No Answer". Configurar límites máximos de intentos por día (ej. máximo 3 intentos por lead en 24 horas). |  |  |  |

- RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos identificados durante la revisión preliminar, se considera necesario fortalecer los controles relacionados con autenticación, gestión de accesos y protección de la información dentro de la organización.

Asimismo, se recomienda revisar los privilegios asignados a los usuarios operativos, implementar controles de monitoreo sobre el manejo de información sensible y reforzar los mecanismos de trazabilidad dentro de las plataformas institucionales.

De igual manera, resulta importante formalizar procedimientos relacionados con respaldo y recuperación de información, así como fortalecer los controles básicos de seguridad en aplicaciones web y sistemas críticos, tomando como referencia buenas prácticas establecidas en ISO/IEC 27001 y COBIT DSS.

- CONCLUSION

Como resultado de la auditoría informática realizada en Central Legal Advisors, bajo un enfoque basado en riesgos y utilizando como marco metodológico COBIT 5 (dominio DSS) y como referencia los controles de seguridad de ISO/IEC 27001, se concluye lo siguiente:

El control interno informático presenta debilidades significativas. Se evidenciaron falencias en la gestión de accesos y usuarios (H3, H4, H6), controles de seguridad de la información (H1, H2), continuidad operativa (H5) y configuración del sistema de llamadas (H7). Estas debilidades exponen a la organización a riesgos de fuga de información, acceso no autorizado, incumplimiento legal e interrupción del servicio.

La empresa no cumple plenamente con las políticas internas ni con el marco normativo aplicable. Se identificaron incumplimientos relacionados con la Ley No. 787 de Protección de Datos Personales (consentimiento para grabaciones, H7), COBIT 5 DSS05.04 (Gestionar la identidad y el acceso de los usuarios H6) así como con políticas internas de control de accesos y segregación de funciones.

Se requiere una intervención prioritaria en áreas críticas. Los hallazgos calificados como de nivel Alto (H1, H2, H4, H6, H7) demandan acciones inmediatas por parte de la Gerencia General y el área de TI para fortalecer la seguridad de la información y garantizar la continuidad operativa de la organización.

Se recomienda la elaboración de un plan de mejora basado en las recomendaciones emitidas. La implementación de las acciones correctivas propuestas en cada hallazgo permitirá a Central Legal Advisors mitigar los riesgos identificados, cumplir con la normativa vigente y fortalecer la confianza de sus clientes.

# Anexos

FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN

| Ítem | Control Evaluado | Cumple (Sí/No) | Evidencia | Nivel de Riesgo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existe política de seguridad de la información documentada |  |  |  |  |
| 2 | Se gestionan accesos de usuarios mediante procedimientos definidos |  |  |  |  |
| 3 | Existen roles y permisos definidos en el sistema (CRM) |  |  |  |  |
| 4 | Se utilizan contraseñas seguras y autenticación adecuada |  |  |  |  |
| 5 | Se implementa autenticación multifactor (MFA) |  |  |  |  |
| 6 | Se registran accesos y actividades (logs) del sistema |  |  |  |  |
| 7 | Se monitorean los logs y eventos de seguridad |  |  |  |  |
| 8 | Se realizan respaldos periódicos de la información |  |  |  |  |
| 9 | Existe plan de recuperación ante desastres (DRP) |  |  |  |  |
| 10 | La información sensible (leads, llamadas) está protegida |  |  |  |  |
| 11 | Se controla el acceso a grabaciones de llamadas |  |  |  |  |
| 12 | Se cumple la normativa de protección de datos personales |  |  |  |  |
| 13 | Existen controles sobre el uso de herramientas de automatización/IA |  |  |  |  |
| 14 | Se gestionan adecuadamente los proveedores tecnológicos |  |  |  |  |
| 15 | Se documentan y gestionan incidentes de seguridad |  |  |  |  |
| 16 | Se realizan capacitaciones en seguridad al personal |  |  |  |  |
| 17 | Se revisan periódicamente los accesos de usuarios |  |  |  |  |
| 18 | Existen dashboards o KPIs de monitoreo de seguridad |  |  |  |  |

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO

| Pregunta | Sí | No | N/A | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Existen políticas de seguridad formalmente definidas? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Se controlan los accesos al sistema CRM? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Se utilizan usuarios individuales para el acceso? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Se realizan respaldos periódicos de la información? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Se monitorean las actividades del sistema mediante logs? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Se aplican controles para la protección de datos sensibles de clientes? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Existen controles sobre el uso de herramientas tecnológicas? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ¿Se cumple la normativa de protección de datos? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

FORMATO DE ENTREVISTA DE AUDITORÍA

Nombre del entrevistado: Cargo: Área: Fecha: Auditor:

Desarrollo de la entrevista:

- ¿Cómo se gestionan los accesos al sistema?

- ¿Qué controles existen para proteger la información?

- ¿Cómo se manejan los datos sensibles de los clientes?

- ¿Qué procedimientos existen para respaldos y recuperación?

- ¿Cómo se gestionan los incidentes de seguridad?

Observaciones del auditor:

Conclusiones preliminares:

FORMATO DE REVISIÓN DOCUMENTAL Y OBSERVACIÓN

| Documento revisado | Existe | Vigente | Evidencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Política de seguridad | ☐ | ☐ |  |  |
| Manual de funciones | ☐ | ☐ |  |  |
| Registro de accesos | ☐ | ☐ |  |  |
| Logs del sistema | ☐ | ☐ |  |  |
| Reportes / dashboards | ☐ | ☐ |  |  |
| Procedimientos de respaldo | ☐ | ☐ |  |  |

Evidencias

Hallazgo 1

Se verificó que el proceso de autenticación únicamente solicita usuario y contraseña. No se detectó requerimiento de segundo factor de autenticación durante el acceso al sistema.

Hallazgo 2

Mediante pruebas funcionales se identificó disponibilidad de exportación de registros en formato .csv/.xlsx.No se evidenciaron controles adicionales de validación o restricción.

Hallazgo 3

Durante pruebas de navegación se visualizaron funciones “Eliminar lead” y “Descargar grabación” en perfiles operativos. Se verificaron permisos incompatibles con el rol asignado.

Hallazgo 4

Durante pruebas de recorrido en el CRM, se visualizó el acceso a funciones de 'Exportación masiva de registros' (.csv / .xlsx) y 'Configuración global de sistema' en perfiles de Intake y Qualifying.

Hallazgo 5

Si bien la organización realiza respaldos automáticos en la nube, el area de T1 no mostro evidencias de el "Historial de pruebas de restauración" o los "Formatos de simulacros del último año"

Hallazgo 6

Análisis realizado mediante OWASP ZAP, Alerta detectada: “Divulgación de Información – Información sensible en URL”, CWE identificado: CWE-598, Parámetro expuesto detectado en solicitud HTTP GET, Evidencia respaldada mediante captura de herramienta OWASP ZAP.

Hallazgo 7

Captura de pantalla del panel de historial de llamadas del sistema dialer (Hot Prospector), correspondiente al contacto del operador "Virgil Guerra" (teléfono 12702453558), donde se visualizan 3 intentos de llamada a un mismo número en un intervalo menor a 1 minuto.