PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

SILAIS – SEDE MASAYA

Elaborado para: Dirección General del SILAIS – Sede Masaya
Asignatura: Administración Informática – Unidad I: Análisis del Entorno Informático de la Organización
Fecha: Agosto 2026

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

El Sistema Local de Atención Integral en Salud de Masaya (SILAIS – Sede Masaya) es la entidad descentralizada del Ministerio de Salud (MINSA) responsable de la vigilancia epidemiológica, la coordinación de los servicios sanitarios y la atención integral en salud del departamento de Masaya. Su operación depende de manera crítica de los sistemas de información nacionales —particularmente el Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN), la plataforma VITAL y los sistemas administrativos complementarios— y de la infraestructura tecnológica que permite su funcionamiento.

La auditoría de redes realizada en mayo de 2026, ha revelado una realidad institucional que exige atención inmediata: el SILAIS – Sede Masaya carece de una estructura organizacional, de procesos y de recursos humanos formalmente asignados a la gestión de las tecnologías de la información. Las funciones tecnológicas se ejecutan de manera informal, reactiva y sin documentación, mientras que la infraestructura de comunicaciones —columna vertebral de la vigilancia epidemiológica— opera con equipos obsoletos, en una configuración de alto riesgo y sin ningún mecanismo de continuidad ante fallos.

Los hallazgos más relevantes que fundamentan esta propuesta son:

- Inexistencia de un Departamento de Informática: No existe en el organigrama institucional una unidad dedicada a la administración de la tecnología. Las tareas de soporte, mantenimiento y configuración recaen informalmente en personal cuyas responsabilidades principales pertenecen a otras áreas, sin designación oficial, sin un perfil de puesto definido y sin autoridad para establecer políticas.

- Infraestructura de red obsoleta y en estado crítico: Los switches Fast Ethernet no administrables (TP-Link TL-SF1024D) estrangulan la velocidad de la red a 100 Mbps, desperdiciando el 90% de la capacidad de las estaciones de trabajo modernas. La topología es plana, sin segmentación VLAN, lo que significa que datos epidemiológicos, resultados de pruebas de VIH/TB, información financiera y datos personales del personal sanitario comparten el mismo dominio de broadcast que cualquier otro equipo de la red. Esta configuración obtuvo un nivel de riesgo Extremo (20) en la matriz de riesgos de la auditoría.

- Catorce equipos en áreas críticas dependen exclusivamente de conectividad WiFi sin redundancia cableada, en una red inalámbrica que, si bien cuenta con cifrado WPA2-PSK, carece de segmentación y de un análisis documentado de cobertura. Las áreas afectadas incluyen Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería y parcialmente Estadística y RRHH.

- Conexiones privadas a Internet no controladas en Sindicato, SNC y Transporte operan fuera del perímetro de seguridad corporativo, constituyendo puntos ciegos de fuga de información y vectores de ataque sin posibilidad de detección.

- Ausencia total de gobernanza de TI: Los cinco procesos del dominio DSS de COBIT 2019 evaluados (DSS01 – Gestión de Operaciones, DSS02 – Gestión de Solicitudes e Incidentes, DSS03 – Gestión de Problemas, DSS04 – Gestión de la Continuidad y DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad) obtuvieron un nivel de madurez de 0 a 1. No existen políticas documentadas, no hay un sistema de tickets, no se realiza análisis de causa raíz de incidentes recurrentes, no existe un Plan de Continuidad ni de Recuperación ante Desastres (BCP/DRP), y la gestión de riesgos tecnológicos es inexistente.

- Carencia de documentación normativa y procedimental: No existe un Manual de Funciones para el personal que realiza tareas informáticas, no hay procedimientos documentados de respaldo, mantenimiento preventivo, gestión de usuarios o control de cambios, y no se cuenta con un inventario formal de activos de TI.

- Vulnerabilidad de los datos sensibles: La red plana, la ausencia de autenticación de dispositivos (802.1X), la falta de monitoreo de tráfico y el uso de cuentas de usuario locales compartidas exponen los datos del SISNIVEN y del Banco Biológico a riesgos de acceso no autorizado, fuga de información y ataques de ransomware. La Ley 921 de Protección de Datos Personales de Nicaragua exige medidas de seguridad técnicas y organizativas que actualmente no se cumplen.

Estos hallazgos no constituyen debilidades aisladas, sino que son síntomas de una causa raíz común: la ausencia de una función de Administración Informática formalmente constituida, con autoridad, recursos y competencias para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos tecnológicos de la institución.

La presente propuesta tiene como objetivo la creación del Departamento de Informática del SILAIS – Sede Masaya, definiendo su misión, visión, estructura organizativa, funciones, perfiles de puesto y un plan de trabajo inicial. Su implementación permitirá transformar la tecnología de un factor de riesgo institucional en un habilitador estratégico de la misión de salud pública que el SILAIS tiene encomendada.

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General

Crear y organizar el Departamento de Informática del SILAIS – Sede Masaya, dotándolo de una estructura formal, personal calificado, procesos documentados y un marco de gobernanza basado en estándares internacionales, que permita administrar de manera eficiente, segura y estratégica los recursos tecnológicos que soportan la vigilancia epidemiológica y la atención integral en salud del departamento de Masaya.

Objetivos Específicos

- Formalizar la inclusión del Departamento de Informática en la estructura organizacional del SILAIS, con dependencia directa de la Dirección General y autoridad transversal sobre las decisiones tecnológicas.

- Definir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la Unidad Informática, alineados con la misión institucional del SILAIS y del MINSA.

- Diseñar la estructura interna del departamento, estableciendo las áreas funcionales requeridas y los perfiles de puestos necesarios para una operación inicial, con proyección de crecimiento.

- Elaborar el Manual de Funciones del Departamento de Informática, detallando las responsabilidades, competencias técnicas y habilidades blandas requeridas para cada cargo.

- Establecer un plan de trabajo priorizado en tres fases, que atienda las vulnerabilidades críticas identificadas en la auditoría de redes y siente las bases para la mejora continua de los procesos de TI.

3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA

Misión

"Proveer, mantener y asegurar servicios tecnológicos confiables, seguros e innovadores que apoyen la vigilancia epidemiológica, la gestión administrativa y la atención integral en salud del SILAIS – Sede Masaya, garantizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que soporta la toma de decisiones en salud pública, en estricta alineación con la misión del Ministerio de Salud."

Visión

"Ser una Unidad de Tecnología de la Información reconocida por su excelencia operativa, su capacidad de respuesta proactiva y su contribución estratégica al fortalecimiento del sistema de salud departamental, constituyéndose en un referente de gobernanza de TI dentro de la red de SILAIS del país."

Valores

- Compromiso institucional: Cada acción y decisión técnica está orientada al cumplimiento de la misión de salud pública.

- Confidencialidad y ética profesional: La protección de los datos sensibles de los pacientes y del personal sanitario es un deber irrenunciable.

- Responsabilidad: La administración de los recursos tecnológicos se rige por la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.

- Excelencia operativa: Se busca la mejora continua de los procesos y servicios, adoptando estándares internacionales y buenas prácticas.

- Trabajo en equipo y comunicación: La colaboración con todas las áreas funcionales es la base para identificar necesidades y ofrecer soluciones oportunas.

- Innovación y adaptación: Se promueve la adopción de tecnologías que generen valor, optimicen recursos y mejoren la calidad de los servicios de salud.

4. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente, las funciones informáticas se distribuyen de manera informal entre personal de diversas áreas, sin un responsable claro y sin dependencia jerárquica definida. Esta situación genera ambigüedad, duplicidad de esfuerzos y una incapacidad estructural para hacer cumplir políticas de seguridad y estándares técnicos en todas las áreas.

Se propone que el Departamento de Informática se ubique en el nivel de apoyo estratégico, con dependencia directa de la Dirección General del SILAIS – Sede Masaya, al mismo nivel que las áreas de Planificación, Administración y Epidemiología. Esta ubicación se justifica por las siguientes razones:

- Transversalidad de la tecnología: Los servicios de TI no sirven a un solo departamento, sino que atraviesan las catorce áreas funcionales. Ubicar el Departamento de Informática bajo una gerencia específica limitaría su alcance y priorizaría las necesidades de esa área sobre las del resto de la institución.

- Autoridad para implementar controles: Para exigir el cumplimiento de políticas de seguridad, estándares de cableado y procedimientos de uso de la red en todas las áreas, el responsable de TI necesita el respaldo y la autoridad que le confiere depender del máximo nivel directivo. Si TI está subordinada a un área operativa, carece de poder para imponer controles a otras gerencias.

- Participación en decisiones estratégicas: La dependencia del SILAIS respecto a los sistemas de información nacionales (SISNIVEN, VITAL, Galeno, SIGRUM) y a la infraestructura de comunicaciones para transmitir datos al MINSA Central exige que el responsable de TI participe en las decisiones estratégicas que afectan la capacidad operativa de la institución.

A continuación, se presenta el organigrama propuesto con la inclusión del Departamento de Informática:

DIRECCIÓN GENERAL

├── Epidemiología

├── Estadística

├── Banco Biológico

├── Enfermería

├── Insumos Médicos

├── Contabilidad

├── Recursos Humanos

├── Administración

├── Caja

├── Planificación (incluye SIGRUM)

├── SNC

├── Transporte

├── FET Salud

├── Sindicato

└── DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (NUEVO)

├── Área de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda

├── Área de Infraestructura y Redes

└── Área de Sistemas de Información y Bases de Datos

└── (Coordinación con Seguridad de la Información)

Nota: El Departamento de Informática mantendrá una relación de coordinación técnica con la Dirección de Tecnología del MINSA Central, de la cual recibirá lineamientos, estándares y acceso a los sistemas nacionales. Sin embargo, su dependencia administrativa y operativa es local, ante la Dirección General del SILAIS.

5. ESTRUCTURA INTERNA DEL DEPARTAMENTO

Dado el tamaño actual de la institución (51 estaciones de trabajo, 3 switches, 3 servidores improvisados y aproximadamente 46 empleados que utilizan intensivamente los sistemas de información), se propone una estructura inicial austera pero funcional, con la capacidad de cubrir las necesidades críticas identificadas y con una proyección de crecimiento progresivo.

El Departamento de Informática estará conformado inicialmente por cuatro plazas, distribuidas en tres áreas funcionales:

| Área funcional | Cargo | Cantidad | Tipo de contratación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección del Departamento | Director de Informática | 1 | Permanente, tiempo completo |
| Soporte Técnico y Mesa de Ayuda | Técnico de Soporte Informático | 1 | Permanente, tiempo completo |
| Infraestructura, Redes y Sistemas | Administrador de Infraestructura Tecnológica | 1 | Permanente, tiempo completo |
| Sistemas de Información | Enlace de Sistemas de Información | 1 | Permanente, tiempo completo (puede ser una plaza compartida con el MINSA Central o un consultor inicial) |

Descripción de las áreas funcionales:

Área de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda
Responsable de la primera línea de atención a los usuarios. Gestiona los incidentes y solicitudes de servicio a través del sistema de tickets, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de trabajo e impresoras, administra las cuentas de usuario locales (hasta que se implemente un controlador de dominio) y colabora en la ejecución de los procedimientos de respaldo.

Área de Infraestructura y Redes
Responsable de la administración, monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones (switches, router, puntos de acceso WiFi, cableado estructurado) y de los servidores. Ejecuta la renovación del núcleo de red (reemplazo de switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables), configura las VLANs, implementa las listas de control de acceso, monitorea el rendimiento de la red y mantiene la seguridad perimetral. Es también responsable del Plan de Continuidad y Recuperación ante Desastres (DRP).

Área de Sistemas de Información y Bases de Datos
Responsable de la administración de las bases de datos locales (servidor del Banco Biológico, repositorio local del SISNIVEN), de la coordinación con el MINSA Central para la correcta operación de los sistemas nacionales (VITAL, Galeno, SIGRUM, SISNIVEN), de la gestión de los respaldos automatizados y de la verificación periódica de la integridad de las copias de seguridad. Esta área también asumirá las funciones de seguridad de la información en una etapa inicial, hasta que el crecimiento institucional justifique una plaza dedicada.

Proyección de crecimiento a mediano plazo (12 a 24 meses):

- Un segundo Técnico de Soporte Informático, para cubrir la carga de trabajo actual y reducir los tiempos de respuesta.

- Un Especialista en Seguridad de la Información, para liderar la implementación de ISO 27001, la gestión de riesgos y los programas de concientización en ciberseguridad.

- Un Desarrollador o Analista de Sistemas, si se identifican necesidades de desarrollo local que no puedan ser cubiertas por el MINSA Central.

6. MANUAL DE FUNCIONES

A continuación, se presenta el perfil resumido de los cuatro cargos propuestos. El Manual de Funciones completo será desarrollado como documento anexo.

6.1 Director de Informática

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo del cargo | Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos tecnológicos y de información del SILAIS – Sede Masaya, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos institucionales y la misión de salud pública. |
| Funciones generales | Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de TI. Definir políticas, normas y procedimientos informáticos. Gestionar el presupuesto del departamento. Representar al SILAIS ante el MINSA Central en materia tecnológica. Supervisar al personal del departamento. |
| Funciones específicas | Elaborar el PETI con horizonte de tres años. Priorizar y gestionar el portafolio de proyectos de TI. Implementar un cuadro de mando con KPIs de disponibilidad, incidentes y rendimiento. Presidir el Comité de Tecnología (a crearse). Aprobar las adquisiciones de hardware y software. Revisar y aprobar los procedimientos de respaldo y recuperación. Convocar y liderar las pruebas del DRP. |
| Responsabilidades | Es responsable de la disponibilidad de los servicios de TI críticos, de la seguridad de la información institucional, del cumplimiento del presupuesto asignado y de la gestión del talento humano a su cargo. |
| Perfil profesional | Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación o carrera afín. Preferiblemente con maestría en Administración de TI, Gerencia de Proyectos o Seguridad Informática. Certificación ITIL Foundation o COBIT 2019 deseable. Experiencia mínima de 3 años en cargos de administración de TI. |
| Competencias técnicas | Gestión de proyectos (metodologías ágiles y tradicionales). Conocimientos de redes, seguridad informática, bases de datos y sistemas de información. Dominio de marcos de gobernanza (COBIT, ITIL). Elaboración de presupuestos. |
| Competencias blandas | Liderazgo. Comunicación efectiva con personal técnico y directivo. Toma de decisiones. Negociación. Visión estratégica. Capacidad de trabajo bajo presión. |

6.2 Técnico de Soporte Informático

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo del cargo | Brindar soporte técnico de primer y segundo nivel a los usuarios de las catorce áreas funcionales, gestionando incidentes y solicitudes de servicio a través del sistema de tickets y ejecutando el mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo. |
| Funciones generales | Atender, registrar, clasificar y resolver los incidentes reportados a la Mesa de Ayuda. Instalar, configurar y mantener estaciones de trabajo, impresoras y periféricos. Realizar mantenimiento preventivo programado de los equipos. |
| Funciones específicas | Gestionar los tickets en el sistema de mesa de ayuda, respetando los ANS definidos. Diagnosticar y reparar fallas de hardware y software de estaciones de trabajo. Instalar y actualizar sistemas operativos, ofimática, antivirus y aplicaciones institucionales. Apoyar en la ejecución de los procedimientos de respaldo de datos. Mantener actualizado el inventario de equipos (altas, bajas, movimientos). Colaborar en las pruebas del DRP. Reportar incidentes de seguridad al Administrador de Infraestructura. |
| Responsabilidades | Es responsable de la satisfacción de los usuarios respecto al soporte recibido, de la correcta documentación de los tickets y de la integridad de los equipos bajo su custodia. |
| Perfil profesional | Técnico Superior en Computación, Ingeniero de Sistemas (estudiante avanzado) o carrera afín. Certificación CompTIA A+ o similar deseable. Experiencia mínima de 1 año en soporte técnico. |
| Competencias técnicas | Diagnóstico y reparación de hardware de PC. Instalación y configuración de Windows 10/11. Manejo de paquetería ofimática. Conocimientos básicos de redes (configuración TCP/IP, diagnóstico con ping, ipconfig). Manejo de herramientas de ticketing. |
| Competencias blandas | Orientación al servicio. Paciencia. Comunicación clara. Capacidad para explicar conceptos técnicos a usuarios no técnicos. Trabajo en equipo. Proactividad. |

6.3 Administrador de Infraestructura Tecnológica

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo del cargo | Administrar, mantener y asegurar la infraestructura de comunicaciones y los servidores del SILAIS, garantizando la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de la red de datos que soporta la vigilancia epidemiológica y los sistemas administrativos. |
| Funciones generales | Diseñar, implementar y administrar la arquitectura de red (LAN, WLAN, WAN). Administrar los servidores físicos y sus sistemas operativos. Monitorear el rendimiento y la seguridad de la red. Ejecutar el Plan de Continuidad y Recuperación ante Desastres. |
| Funciones específicas | Configurar y administrar los switches administrables y las VLANs (proyecto prioritario). Implementar y gestionar las Listas de Control de Acceso (ACLs). Administrar el router de borde y los puntos de acceso WiFi. Monitorear la red con herramientas apropiadas. Administrar los servidores Dell PowerEdge T140, HP ProLiant ML30 y Lenovo ThinkCentre M720q (hasta su virtualización/reemplazo). Gestionar las copias de seguridad de configuraciones de dispositivos de red. Ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de switches y UPS. Documentar la topología de red y los procedimientos de operación. |
| Responsabilidades | Es responsable de la disponibilidad y el rendimiento de la infraestructura de comunicaciones, de la correcta segmentación de la red, de la aplicación de los controles de seguridad perimetral y de la ejecución del DRP. |
| Perfil profesional | Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación o carrera afín. Certificación CCNA o similar deseable. Experiencia mínima de 2 años en administración de redes y servidores Windows Server. |
| Competencias técnicas | Configuración de switches administrables (VLANs, ACLs, STP). Enrutamiento básico. Administración de Windows Server (Active Directory, DHCP, DNS, políticas de grupo). Conocimientos de seguridad de redes (firewalls, IDS/IPS). Cableado estructurado (estándares ANSI/TIA). Monitoreo de red. |
| Competencias blandas | Capacidad analítica. Resolución de problemas. Organización. Documentación. Comunicación con proveedores y personal técnico del MINSA Central. |

6.4 Enlace de Sistemas de Información

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo del cargo | Administrar las bases de datos locales, coordinar con el MINSA Central la operación de los sistemas nacionales de información en salud, gestionar los respaldos automatizados y apoyar a las áreas funcionales en el uso óptimo de los sistemas. |
| Funciones generales | Administrar las bases de datos SQL Server (o el motor que corresponda) de los sistemas locales. Gestionar los procedimientos de respaldo y restauración. Servir de enlace con el equipo de soporte de sistemas del MINSA Central. Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas. |
| Funciones específicas | Monitorear la integridad y el rendimiento de las bases de datos locales. Ejecutar y verificar los respaldos automatizados (diarios, semanales, mensuales). Realizar pruebas de restauración trimestrales. Coordinar con el MINSA Central la resolución de incidentes en VITAL, Galeno, SIGRUM y SISNIVEN. Gestionar los perfiles de acceso a los sistemas, en coordinación con los jefes de área. Documentar los procedimientos de operación de los sistemas. |
| Responsabilidades | Es responsable de la integridad y disponibilidad de los datos almacenados localmente, de la correcta ejecución de los respaldos y de la coordinación efectiva con el MINSA Central para la continuidad de los sistemas nacionales. |
| Perfil profesional | Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación o carrera afín. Certificación en administración de bases de datos (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) deseable. Experiencia mínima de 1 año en administración de bases de datos. |
| Competencias técnicas | Administración de bases de datos relacionales. Lenguaje SQL. Procedimientos de respaldo y restauración. Conocimientos básicos de redes y seguridad. Manejo de sistemas de información en salud (deseable). |
| Competencias blandas | Atención al detalle. Capacidad de capacitación. Comunicación efectiva con personal del MINSA Central. Trabajo bajo presión. |

7. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA

El Departamento de Informática no operará en el vacío. Su creación responde a la necesidad de gestionar de manera profesional los sistemas de información nacionales en los que el SILAIS ya opera y la infraestructura que los soporta.

En relación con los sistemas de información:

- VITAL y sus módulos (SIPAI, SINEVI, SIMOSAV, Crónicos, Cáncer, Todos con Voz, Epidemiología): El Departamento de Informática no administrará directamente la plataforma VITAL, ya que esta es gestionada centralmente por el MINSA. Sin embargo, será responsable de garantizar que la infraestructura local (red, estaciones de trabajo, navegadores) cumpla los requisitos técnicos para su correcta operación. El Enlace de Sistemas de Información será el punto de contacto con el soporte técnico nacional para resolver incidencias, coordinar actualizaciones y gestionar los perfiles de usuario en coordinación con los jefes de área.

- SISNIVEN: La criticidad del SISNIVEN para la vigilancia epidemiológica exige que el repositorio local y el punto de sincronización con el MINSA Central reciban la máxima prioridad. El Administrador de Infraestructura será responsable de migrar el servidor improvisado (Lenovo ThinkCentre M720q) a un entorno de servidor real con redundancia, y de asegurar que el tráfico del SISNIVEN esté segmentado en una VLAN dedicada, aislada del tráfico administrativo y de navegación general.

- Galeno (control de insumos) y SIGRUM (planificación): El Departamento de Informática garantizará la conectividad segura y estable hacia los servidores centrales de estos sistemas. En el caso de SIGRUM, dado su acceso extremadamente restringido (una sola persona), se reforzarán las medidas de seguridad en la estación de trabajo correspondiente y se verificará que la cuenta de usuario cumpla con políticas de contraseña robusta.

- Sistemas administrativos locales (caja, facturación, registro de muestras): El Departamento asumirá la administración de las bases de datos y los servidores que los soportan, implementando respaldos automatizados y verificando periódicamente la integridad de los datos.

En relación con la infraestructura:

La primera gran tarea del nuevo Departamento será ejecutar el plan de renovación de la infraestructura de red, estructurado en las siguientes actividades prioritarias:

- Reemplazo de los switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables, con soporte para VLANs (IEEE 802.1Q), seguridad de puertos y listas de control de acceso.

- Configuración de VLANs para segmentar la red en al menos cuatro zonas lógicas: una VLAN para las áreas críticas de datos sensibles (Epidemiología, Banco Biológico, Estadística), una VLAN para las áreas administrativas (Contabilidad, RRHH, Administración, Caja), una VLAN para las áreas de uso general (Varios 1, 2, 3, Enfermería, Insumos Médicos, Dirección), y una VLAN de invitados para las conexiones privadas actualmente no controladas (Sindicato, SNC, Transporte) con acceso solo a Internet.

- Implementación de Listas de Control de Acceso (ACLs) entre las VLANs para restringir la comunicación únicamente a lo necesario, bloqueando el movimiento lateral de amenazas.

- Instalación de puntos de red cableada en las áreas críticas que actualmente dependen exclusivamente de WiFi (Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, y los equipos WiFi de Estadística y RRHH), para eliminar la dependencia inalámbrica como único medio de conexión.

- Instalación de un rack o gabinete cerrado en cada nodo de comunicaciones (Dirección y Varios 1), protegiendo los switches y servidores del polvo, la humedad y el acceso físico no autorizado.

- Adecuación del cableado estructurado, completando la instalación de canaletas plásticas en las diez áreas que carecen de protección, e instalando patch panels, rosetas de pared y patch cords de fábrica en todos los puntos de red.

- Implementación de un sistema de monitoreo de red básico, que permita medir el rendimiento, detectar anomalías y generar alertas.

8. PLAN DE TRABAJO INICIAL

El plan de trabajo se estructura en tres fases, alineadas con las recomendaciones de la auditoría de redes:

Fase 1: Formalización y acciones inmediatas (0 – 30 días)

| Actividad | Responsable | Recursos requeridos |
| --- | --- | --- |
| Formalizar la creación del Departamento de Informática mediante resolución de la Dirección General | Dirección General | Ninguno (costo cero) |
| Designar al Director de Informática (reclutamiento interno o externo) | Dirección General / RRHH | Presupuesto para salario |
| Adoptar la Matriz de Riesgos de la auditoría como registro oficial de riesgos tecnológicos | Director de Informática (recién designado) | Ninguno |
| Iniciar el reclutamiento del personal restante del departamento | RRHH / Director de Informática | Presupuesto para salarios |
| Implementar un sistema de tickets básico para el registro de incidentes | Técnico de Soporte (al ser contratado) | Gratuito (herramienta open source o plan básico) |
| Auditar y actualizar contraseñas y cifrado de puntos de acceso WiFi | Administrador de Infraestructura (al ser contratado) | Ninguno |
| Formalizar las conexiones privadas (Sindicato, SNC, Transporte) o integrarlas a VLAN de invitados | Administrador de Infraestructura | Costo de reconfiguración |

Fase 2: Estabilización de la infraestructura (30 – 90 días)

| Actividad | Responsable | Recursos requeridos |
| --- | --- | --- |
| Adquirir e instalar switches Gigabit administrables (3 unidades) | Director de Informática / Administración | Presupuesto de inversión (ver Sección 9) |
| Configurar VLANs y ACLs según diseño aprobado | Administrador de Infraestructura | Incluido en el proyecto de switches |
| Instalar racks o gabinetes en los nodos de comunicaciones | Administrador de Infraestructura | Presupuesto de inversión |
| Completar la instalación de canaletas, patch panels y rosetas en todas las áreas | Administrador de Infraestructura / Técnico de Soporte | Presupuesto de inversión |
| Instalar puntos de red cableada en las 14 posiciones críticas que dependen de WiFi | Administrador de Infraestructura / Técnico de Soporte | Presupuesto de inversión |
| Elaborar el Manual de Funciones y el Manual de Procedimientos del Departamento | Director de Informática | Ninguno |
| Elaborar la primera versión del Plan de Continuidad y DRP | Director de Informática / Administrador de Infraestructura | Ninguno |
| Elaborar el Plan Estratégico de TI (PETI) con horizonte de tres años | Director de Informática | Ninguno |

Fase 3: Madurez y mejora continua (3 – 12 meses)

| Actividad | Responsable | Recursos requeridos |
| --- | --- | --- |
| Implementar sistema de monitoreo de red | Administrador de Infraestructura | Software gratuito (Zabbix, PRTG free) |
| Implementar controlador de dominio (Active Directory) | Administrador de Infraestructura | Licencia Windows Server (si no se dispone) |
| Establecer políticas de contraseñas y cuentas de usuario | Director de Informática | Ninguno |
| Implementar procedimiento formal de respaldos automatizados | Enlace de Sistemas de Información | Discos externos o NAS |
| Realizar el primer simulacro de recuperación ante desastres (DRP) | Todo el departamento | Ninguno |
| Capacitar a los usuarios en ciberseguridad básica y uso de los sistemas | Todo el departamento | Material didáctico |
| Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos | Director de Informática | Ninguno |

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

Se presenta una estimación de costos para la implementación de la Fase 1 y Fase 2 del plan de trabajo. Los valores están expresados en dólares estadounidenses (USD) y se basan en precios de referencia del mercado nicaragüense al primer trimestre de 2025. No incluyen costos de envío, impuestos de importación ni IVA, que deberán ser gestionados a través del MINSA Central o de los procedimientos de exoneración aplicables a las compras del sector público.

| Concepto | Cantidad | Costo unitario estimado (USD) | Costo total estimado (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión en hardware |  |  |  |
| Switch Gigabit administrable 24 puertos (ej. Cisco CBS250-24T-4G, TP-Link JetStream T2600G-28TS o similar) | 3 | $450.00 | $1,350.00 |
| Rack de pared cerrado de 12U (ej. Tripp Lite o similar) | 2 | $350.00 | $700.00 |
| Patch panel de 24 puertos Cat6 | 4 | $45.00 | $180.00 |
| Rosetas de pared Cat6 con jack RJ45 hembra | 51 | $6.00 | $306.00 |
| Patch cords Cat6 de 1 metro (paquete de 10) | 6 paquetes | $25.00 | $150.00 |
| Canaletas plásticas de PVC (metros lineales, estimación para 10 áreas) | 200 metros | $2.50 | $500.00 |
| Cable UTP Cat6 para nuevos tendidos (caja de 305 metros) | 2 cajas | $120.00 | $240.00 |
| UPS de mayor capacidad para servidores (1500 VA, autonomía extendida) | 2 | $400.00 | $800.00 |
| Disco duro externo USB 4 TB para respaldos (rotación semanal) | 3 | $120.00 | $360.00 |
| Subtotal hardware |  |  | $4,586.00 |
| Inversión en software |  |  |  |
| Sistema de tickets (herramienta gratuita: GLPI, Spiceworks, o plan básico de nube) | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Sistema de monitoreo de red (Zabbix, PRTG free o similar) | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Licencias Windows Server (si se requiere para Active Directory; verificar disponibilidad en MINSA) | 1 | $800.00 | $800.00 |
| Subtotal software |  |  | $800.00 |
| Servicios profesionales |  |  |  |
| Certificación de cableado estructurado (consultoría externa) | 1 proyecto | $1,500.00 | $1,500.00 |
| Capacitación en administración de switches y VLANs para el Administrador de Infraestructura (curso en línea) | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Capacitación ITIL Foundation para el Director de Informática (curso en línea) | 1 | $500.00 | $500.00 |
| Subtotal servicios |  |  | $2,300.00 |
| TOTAL ESTIMADO FASE 1 + FASE 2 |  |  | $7,686.00 |

Presupuesto de personal:

| Cargo | Salario mensual estimado (C$) | Salario mensual estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Director de Informática | C35,000–C35,000–C 45,000 | $950 – $1,200 |
| Administrador de Infraestructura Tecnológica | C25,000–C25,000–C 32,000 | $680 – $870 |
| Técnico de Soporte Informático | C15,000–C15,000–C 20,000 | $400 – $540 |
| Enlace de Sistemas de Información | C22,000–C22,000–C 28,000 | $600 – $760 |

Estos valores son referenciales y dependerán de las escalas salariales del sector público nicaragüense y de la disponibilidad presupuestaria del SILAIS.

10. CONCLUSIÓN

La creación del Departamento de Informática del SILAIS – Sede Masaya no es una opción, sino una necesidad institucional impostergable. La dependencia crítica de los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica (SISNIVEN, VITAL), la obsolescencia de la infraestructura de comunicaciones y la ausencia absoluta de gobernanza de TI configuran un escenario de riesgo extremo que amenaza directamente la capacidad del SILAIS de cumplir su misión de salud pública.

Los hallazgos de la auditoría de redes y del diagnóstico informático son contundentes: la red opera al 10% de la capacidad de los equipos terminales; los datos de pacientes con VIH/TB, los reportes de brotes epidemiológicos y la información financiera circulan sin segmentación por una red plana; catorce equipos en áreas críticas dependen de una conexión WiFi sin respaldo; tres conexiones privadas a Internet burlan todos los controles de seguridad; y no existe un plan para recuperar la operación si ocurre un fallo catastrófico.

Sin embargo, estos problemas tienen solución, y la solución comienza con la decisión institucional de formalizar la función de Administración Informática en el SILAIS. La presente propuesta proporciona la hoja de ruta para hacerlo: define la misión y visión de la nueva Unidad, la ubica en el nivel estratégico del organigrama, le asigna una estructura austera pero funcional con perfiles de puesto claros, y establece un plan de trabajo concreto con un presupuesto estimado de aproximadamente $7,700 USD para la inversión inicial en hardware, software y capacitación.

La implementación de esta propuesta permitirá:

- Mitigar los riesgos extremos identificados en la auditoría, reduciendo la probabilidad de un colapso total de la red o de un ataque de ransomware que cifre los datos del SISNIVEN.

- Modernizar la infraestructura para eliminar el estrangulamiento a 100 Mbps y habilitar la segmentación VLAN que aísle los datos sensibles.

- Profesionalizar la gestión de TI, implementando procesos de incidentes, problemas, continuidad y control de cambios que eleven el nivel de madurez de 0 a 2 en la escala COBIT.

- Garantizar la continuidad de la vigilancia epidemiológica, protegiendo la capacidad del SILAIS de transmitir oportunamente los datos al MINSA Central.

Se recomienda a la Dirección General del SILAIS – Sede Masaya aprobar la presente propuesta y autorizar el inicio inmediato de la Fase 1, que no requiere inversión económica y sienta las bases institucionales para todo el proceso de transformación.

Elaborado por:
Equipo de Administración Informática
Carrera de Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional de Ingeniería
Abril 2025